#### ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

#### за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки

###### РАЗДЕЛ І

###### Общи положения

  - (1) Настоящите вътрешни правила уреждат:

1. реда за планиране, подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП), Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и други подзаконови нормативни актове, както и координацията между звената в Община Сапарева баня при осъществяване на тези дейности;

2. задълженията и отговорностите на длъжностните лица и структурните единици в Община Сапарева баня във връзка със стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. съхранението и достъпа до документите, създадени и събрани в хода на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

4. мониторинга и контрола по изпълнение на договорите за възлагане на обществени поръчки.

(2) Настоящите правила целят да създадат условия за законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства, както и публичност и прозрачност в дейността по планиране, провеждане и възлагане на обществените поръчки в Община Сапарева баня.

(3) Процесът по планиране, организиране и възлагане на обществените поръчки, както и контролът по изпълнение на сключените договори са представени в графичен вид в Приложение № 1.

Чл.2. Вътрешните правила се прилагат при извършване на строителство, доставки, услуги или провеждане на конкурс за проект.

Чл.4. Вътрешните правила се прилагат от всички служители, които имат задължения по изпълнението на дейностите, включени в нея.

Чл.5. При разработването на Вътрешните правила са отчетени изискванията на :

- Закон за обществените поръчки /ЗОП/;

- Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/;

- Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/;

- Търговски закон /ТЗ/;

- Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/.

###### РАЗДЕЛ ІІ

###### Планиране на обществените поръчки

  - (1) Процесът по планиране на обществените поръчки се осъществява едновременно с разработването на проекта на бюджет на ОбСБ за следващата година.

(2) Планирането се осъществява въз основа на мотивирани предложения от директорите на дирекции и ръководителите на административни звена, съдържащи информация за необходимостта на ръководените от тях звена от извършване на строителство, осъществяване на доставки на стоки и/или предоставяне на услуги. Информацията се изготвя по образец - Приложение № 2.

(3) Информацията по ал. 2 се представя на Кмета на ОбСБ в срок до 1 фувруари на текущата година с цел планиране на средства в проекта на бюджет на общината.

(4) Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция обобщава и анализира писмените предложения с оглед необходимостта от организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

(5) За определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция анализира стойността на предходни поръчки със същия обект, както и отчетните данни от предходни години за разходваните бюджетни средства за аналогични дейности, като се отчита и ръста на инфлацията. За дейности, за които такива данни не са налични, Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция може да изиска или да възложи на звено от администрацията на общината да извърши предварително проучване за стойността на поръчката, включително и на обособените позиции.

  - (1) В срок до 31 декември  на текущата година Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция представя на Кмета на общината мотивиран доклад за необходимостта от възлагане на обществени поръчки, подлежащи на финансиране през следващата бюджетна година, като за всяка поръчка се посочва:

1. описание на обекта на обществената поръчка;

2. обща прогнозна стойност на обществената поръчка.

(2) В срок до края на месец януари Кмета на Община Сапарева баня внася за обсъждане и приемане на заседание на Общинския съвет доклад за приоритетите по дейности и съответните обществени поръчки, за които е обоснована необходимостта от възлагането им, заедно с всички постъпили предложения по чл. 2, ал. 2 от настоящите правила.

  - (1) В срок до един месец след приемане на доклада на Кмета на общината по чл. 3, ал. 2, Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция, съвместно с директора на дирекция “Финансово-счетоводна дейност”, изготвят и представят на Кмета на общината план-график на обществените поръчки, които следва да бъдат възложени през текущата година.

    - План-графикът се изготвя съгласно Приложение № 3 и съдържа за всяка поръчка:

1. описание на обекта на поръчката;

2. обща прогнозна стойност;

3. вид на процедурата съобразно стойността на обществената поръчка;

4. месец от годината, през който следва да бъде сключен договор;

5. видовете дейности, свързани с подготовката и провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка, и съответните крайни срокове за тяхното изпълнение;

6. отговорните за изпълнението на всяка дейност административни звена, в чиито обхват от функционални задължения попада обектът на съответната обществена поръчка.

    - Кмета на общината утвърждава план-графика в срок до 10 дни след приемането на бюджета на Община Сапарева баня и го внася на заседание на Общинския съвет за сведение.

  - В план-графика задължително се включват следните дейности:

1. Изготвяне на задание:

а) пълно описание на обекта на поръчката, включително по обособени позиции;

б) техническите спецификации;

в) инвестиционните проекти, ако поръчката е с обект строителство;

г) методика за оценка на офертата, включително показателите и относителната им тежест, точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата (когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта);

д) изисквания към кандидатите за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или квалификация (съгласно чл. чл. 50 и 51 от ЗОП);

е) условия за изпълнение на поръчката: срок, начин и място на изпълнение на поръчката; изискуеми минимални гаранционни срокове и обслужване; предлаган размер на гаранцията за участие и изпълнение;

ж) предложение относно възможностите за представяне на вариантност на предложенията.

2. Подготовка на документация за обществена поръчка:

а) решение за откриване на процедурата;

б) обявление за обществената поръчка (респ. покана за участие в договарянето);

г) указания към кандидатите за участие в процедурата;

д) проект на договор за изпълнение на поръчката;

е) образец на офертата, както и указание за подготовката й;

ж) други образци и документи, съгласно изискванията на ЗОП (респ. НВМОП) и в зависимост от спецификата на поръчката.

3. Откриване на процедурата - за изпълнението й се изготвят и изпращат необходимите документи до органите, определени в ЗОП (респ. НВМОП).

4. Възлагане на поръчката – подготовка на договора и подписване.

5. Изпълнение на договора.

  - Въз основа на утвърдения план-график в срок до 25 февруари Отдел "Административно-правно обслужване" подготвя и представя за подпис на Кмета на Община Сапарева баня предварителното обявление по чл. 23 от ЗОП - за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник", и до Агенцията по обществени поръчки - за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

  - (1) След утвърждаването на план-графика, включването на нови процедури за възлагане на обществена поръчки се допуска по изключение, по реда на чл. 2 и чл. 4 от настоящите правила.

    - При необходимост от възлагане на обществена поръчка, при която основанията за провеждане на процедурите не биха могли да бъдат предвидени (процедури на договаряне с обявление в случаите по чл. 84, т. 1 от ЗОП, процедури на договаряне без обявление по чл. 90, т. 1, т. 2, т. 4, т. 8 и т. 12 от ЗОП и договаряне с покана по чл. 53, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 10 от НВМОП), Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция уведомява с писмен доклад Кмета на Община Сапарева баня въз основа на мотивирано предложение от ръководителя на административното звено, за което възниква нуждата от строителство, доставка или услуга. Към доклада се прилага становище на дирекция “ФСД” за основателността на провеждане на предложения вид процедура.

    - Административното звено - отговорник за провеждане и възлагане на обществените поръчки, в хипотезата на ал. 2 се определя по Заповед на Кмета за всеки конкретен случай, в зависимост от предмета на поръчката.

  - (1) Копие от утвърдения план-график се предоставя на ръководителите на административни звена за сведение и/или изпълнение.

(2) Контролът по изпълнение на план-графика се осъществява от  Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция

###### РАЗДЕЛ ІІІ

###### Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка

  - (1) Подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка включва:

- изготвяне на задание в обема, посочен в чл. 5, т. 1 – изготвя се от административното звено, посочено като отговорник в план-графика, подписва се от длъжностното лице, което го е изготвило, съгласува се с ръководителя на административното звено и се представя на Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция;

- изготвяне на документацията за провеждане на обществената поръчка – изготвя се в отдел “Административно-правно обслужване” след представяне на техническото задание по т. 1.

    - Всички документи трябва да бъдат оформени като върху тях се отбелязват името и длъжността на лицето, изготвило документа (включително ако е външен експерт), и името и длъжността на съгласувалия.

    - Документите по ал. 1 се изготвят в 2 екземпляра, комплектоват се в дирекция “Административно – правно обслужване, евроинтеграция, социални дейности и култура ” съобразно изискванията на чл. 28, ал. 1 от ЗОП, съответно чл. 8, ал. 1 от НВМОП, и се представят на Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция за съгласуване, който ги внася на Кмета на Общината за утвърждаване.

  - (1) При сложни по предмета на обществени поръчки Кмета на общината може да определи работна група за подготовка на техническото задание и документацията за участие.

(2) В случаите по ал. 1, както и когато ориентировъчната стойност на поръчката изисква провеждане на процедура по ЗОП, Кмета на общината може, преди утвърждаването на документацията за участие да предостави техническото задание на ръководителите на административни звена за мнения и предложения.

  - (1) В случай, че административното звено, определено за отговорник по подготовка на техническото задание, установи, че не притежава необходимия капацитет и знания, неговият ръководител информира незабавно Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция за предприемане на действия за привличане на външни експерти, като по възможност посочва образованието и квалификацията, които те трябва да притежават.

    - Външните експерти се определят от Кмета на Община Сапарева баня, като задачите, които трябва да изпълняват, се възлагат с писмен договор.

    - Техническите задания, изготвени от външни експерти по силата на договор, се приемат от комисия от длъжностни лица от Общината, определена със заповед на Кмета за всеки конкретен случай.

  - В случаите, когато обществената поръчка се възлага чрез процедура на договаряне без обявление или процедура на договаряне с покана, лицата, до които се изпращат покани за участие, се определят от Кмета на общината въз основа на обективни критерии, по предложение от съответния ръководител на административно звено. Подборът се мотивира в доклад, който се представя заедно със съответните документи по чл. 5 от настоящите правила.

  - Цената на документацията се определя по предложение на Дирекция “Финансово-счетоводна дейност” на база действителните разходи за нейното изработване, включващи елементи с подробна разбивка по пера, съставляващи разходите на възложителя по подготовката на документите, разходите за публикации и др., свързани с провеждане на поръчката.

Чл. 13а. С оглед повишаване квалификацията на служителите, участващи в процеса на планиране, организация на провеждането на обществените поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, Кметът на общината организира допълнителни обучения по ЗОП, ППЗОП, НВМОМ и други подзаконови нормативни актове.

###### РАЗДЕЛ ІV

###### Обявяване и провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка

  - (1) Дирекция “АПОЕСДК” изпраща:

1. с придружително писмо, подписано от Кмета на Общината, до “Държавен вестник” обявлението за обществена поръчка в електронен вид за обнародване на електронната му страница;

2. с придружително писмо, подписано от Кмета на Общината, до Агенцията по обществени поръчки решението и обявлението за обществената поръчка за вписването им в регистъра;

3. Когато обществените поръчки имат стойности, равни или по-високи от определените с Регламент на Европейската комисия, издаден на основание чл. 69 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и чл. 78 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, възложителите са длъжни да изпращат за публикуване, освен в Република България, и в "Официален вестник" на Европейския съюз следните документи: предварителните обявления или съобщения за публикуване на предварителни обявления в профила на купувача;  предварителните обявления - покани; обявленията за откриване на процедури; информацията за сключени договори или за рамкови споразумения; информацията за проведените конкурси за проект; опростените обявления за обществени поръчки в рамките на динамичните системи за доставки.

(2) Дирекция “АПОЕСДК” рганизира изпращането на поканите за участие в случаите, когато това е предвидено в ЗОП или НВМОП.

(3)  Когато обществената поръчка отговаря на изискванията по ЗОП относно осъществяване на предварителен контрол, Дирекция “АПОЕСДК” организира изпращането на необходимите документи до АОП и управляващите органи на съответните програми, както следва:

1. За предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП , обхваща: проекта на решение за откриване и подлежащите на утвърждаване с него обявление или покана за участие и документация за процедури за възлагане на обществени поръчки или конкурсни програми; работата на комисията за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; протоколите или докладите от работата на комисиите.

2. За предварителният контрол по чл. 19, ал.2, т.24 от ЗОП - проверка за съответствие на мотивите, съдържащи се в решението за откриване, с приложените доказателства с цел установяване законосъобразността на избора на процедурата на договаряне без обявление.

  - (1) Административното звено, посочено като отговорник в план – графика:

1. организира подготовката и окомплектовката на копия от документацията за участие в процедурите;

2. уведомява Старши специалиста „Деловодство и архив и касата за обявената обществена поръчка;

3. отговаря за подготовката на поканите при процедури на договаряне със или без обявление по ЗОП, както и при договаряне с покана по НВМОП.

(2) Документацията за участие в процедурата се предоставя от Старши специалист „Деловодство и архив” на кандидатите, предварително заплатили стойността й в дирекция “Финансово-счетоводна дейност” и представили платежен документ, удостоверяващ това обстоятелство. Предоставената документация се описва в “Регистър на закупената документация”, който съдържа: обект на обществената поръчка; кандидат – име на физическото лице или фирма на търговеца, лице за контакти /име на приносителя/, телефон и факс за връзка; номер и дата на платежния документ; подпис на приносителя и подпис на служителя, предоставил документацията.

  - (1) В случаите, когато в законоустановените срокове постъпят искания от кандидати за разяснения по документацията, дирекция “АПО”, съвместно с административното звено, изготвило техническото задание, подготвя писмен отговор.

(2) Разяснението се изпраща до кандидата/участника, отправил питането, и до всички кандидати/участници, закупили документация, без да се посочва в отговора кандидата, отправил запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други кандидати.

  - (1) При приемане на офертите или заявленията за участие Старши специалист „Деловодство и архив” отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването и издава документ с входящ номер.

(2) Служителят по ал. 1 вписва офертите/заявленията за участие във Входящ регистър, който съдържа:

1. обект на обществената поръчка;

2. кандидат;

3. входящ номер;

4. подпис на приносител и подпис на получател;

5. всички обстоятелства, в случаите при които възложителят не е приел и е върнал незабавно на кандидатите оферти/заявления, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик.

(3) До отварянето им офертите/заявленията се съхраняват в каса на Старши специалист „Деловодство и архив”.

  - Когато в срока, определен за представяне на офертите или заявленията, няма постъпила оферта, ръководителят на административното звено, посочено като отговорник в план-графика, уведомява Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция. След преценка и разпореждане на Кмета на общината, административното звено по чл. 4, т. 6, съгласувано с дирекция “АПО”, изготвя проект на решение и обявление за удължаване на срока за подаване на оферти или на проект на решение за прекратяване на процедурата.

  - (1) Проектът на заповед за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите се подготвя от Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция, съгласувано с дирекция “АПО”. В комисията се включват служители от административните звена, отговарящи за подготовката на документацията, както и най-малко един юрист. В комисиите могат да бъдат включени като членове или консултанти и външни експерти.

(2) Заповедта за назначаване на комисията се подписва от Кмета на общината.

(3) Председателят на комисията:

1. ръководи заседанията на комисията, организира и координира работата на членовете й;

2. следи за спазване срока на работата на комисията и при необходимост уведомява Кмета на общината за удължаването му;

3. уведомява Кмета на общината за необходимостта от определяне на нов член в случаите, когато редовен член не може да бъде заместен от резервен;

5. подписва кореспонденцията с кандидатите и участниците в процедурата;

6. уведомява Кмета на Община Сапарева баня за приключване работата на комисията и предоставя заедно с всички документи, събрани в хода на процедурата, протокол/доклад за извършената работа, проект на решение и проекти на уведомителни писма до участниците.

  - Старши специалист „Деловодство и архив”  организира:

      - изпращането на поканите за участие при процедури по договаряне - лично “на ръка” срещу подпис или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;

      - получаване на копие от решението за класиране от участниците/кандидатите или от техни представители, в тридневен срок от издаването му, лично “на ръка” срещу подпис или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

  - Протоколите/докладите на комисиите се съхраняват в метална каса в дирекция “АПО”. При писмено поискване от страна на кандидат, след писмено разпореждане на Кмета на общината, се осигурява достъп до протокола на комисията в тридневен срок от получаване на искането. Предоставянето на достъп се удостоверява върху гърба на протокола.

###### РАЗДЕЛ V

###### Сключване на договор за обществена поръчка

  - (1) Дирекция “АПО” подготвя и съгласува с административното звено - отговорник за провеждане на процедурата, проект на договор, съобразен с проекта на договор, приложен към документацията, и конкретното предложение на кандидата, определен за изпълнител.

(2) Дирекция “АПО” изисква от изпълнителя на обществената поръчка представянето на необходимите документи - приложения към договора, както и на изискваните в ЗОП/НВМОП документи. Оригиналът на банкова гаранция или оригиналът /заверено от фирмата копие/ на платежно нареждане за внесена гаранция за изпълнение на договора се изисква и съхранява от Дирекция “Финансово-счетоводна дейност”.

(3) Проектът на договор се съгласува от юрисконсулт, комплектова се с всички необходими документи и се предоставя по опис на Дирекция “Финансово-счетоводна дейност”, за съгласуване.

(4) Съгласуваните договори се внасят от Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция  за подпис на Кмета на общината след изтичане на срока по чл. 120,    ал. 2 от ЗОП. Подписаните договори се предоставят на Дирекция "Финансово-счетоводна дейност ", която организира подписването им от изпълнителя на обществената поръчка. Оригиналите на сключените договори за обществени поръчки се съхраняват в Дирекция “Финансово-счетоводни дейност” заедно с оригинала на банкова гаранция или платежното нареждане за внесена парична гаранция.

(5) Копия от подписаните договори се предоставят на административното звено, което съгласно план-графика е определено за отговорник за процедурата, и на дирекция “АПО”.

  - Дирекция "Финансово-счетоводна дейност " организира:

- връчването лично “на ръка” срещу подпис или при заявено от кандидата желание - по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, на оригинала на банкови гаранции, представени за участие в процедури и възстановяването на представени гаранции за участие под формата на парична сума по сметка на ОбСБ;

- задържането на гаранциите за участие и упражняването на правата по тях в случаите, предвидени в чл. 61 от ЗОП.

  - (1) Дирекция ”АПО” организира изпращането в 7-дневен срок на информация, изготвена по образец, за всеки сключен договор за обществена поръчка до Агенцията по обществените поръчки - за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

###### РАЗДЕЛ VІ

###### Възлагане на малки обществени поръчки без провеждане на процедура

  - (1) В случаите, когато възлагането на поръчки за строителство, доставки или услуги попада в условията на чл. 2, ал. 1 от НВМОП, изискването на не по-малко от три ценови оферти се осъществява въз основа на докладна записка на Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция, в която се описват дейностите, прогнозната им стойност и кандидатите, до които се предлага да се отправят поканите.

(2) Към докладната записка се прилага мотивирано предложение относно необходимостта от възлагането на поръчката от ръководителя на административното звено, в обхвата на което попадат съответните дейности. В предложението се обосновава избора на кандидати, до които се предлага изпращане на покани за предоставяне на оферти.

(3) При възлагане на малки обществени поръчки под праговете на НВМОП чрез изискване на не по-малко от три ценови оферти, кандидатите, до които се изпраща покана, се определят по реда на чл. 12 от настоящите правила.

(4) При необходимост се прилага и становище на дирекция “АПО”, както и становище на лицето, упражняващо предварителен контрол, в случай, че по реда на чл. 2 от НВМОП са възлагани и други аналогични или идентични дейности.

  - (1) Представените оферти се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на общината, по предложение на Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция.

(2) Договорът се сключва по реда на Раздел V от настоящите правила.

  - В случаите, при които стойността на поръчката е под праговете на НВМОП, за които не се изискват три ценови оферти, възлагането се извършва въз основа на докладна записка от административното звено, което ще се ползва от обекта на поръчката, до Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция и становище на Дирекция "Финансово-счетоводна дейност", в зависимост от които се предприемат действия по осигуряване на изпълнението на поръчката, като отчитането се извършва с първични платежни документи и/или договор.

###### РАЗДЕЛ VІІ

###### Обжалване

  - (1) Дирекция “АПО” незабавно уведомява Кмета на общината за всяка жалба срещу действие, бездействие или решение на възложителя, както и за всяка наложена обезпечителна мярка.

(2) Административното звено, посочено като отговорник в план-графика, по искане на дирекция “АПО” представя всички документи, свързани с възлагане на обжалваната поръчка, както и становище по изложените в жалбата възражения в 3-дневен срок от искането.

(3) Дирекция “АПО” осъществява процесуалното представителство по образуваните дела.

  - Досиетата на образуваните дела, свързани с оспорване на решенията в процедури по обществени поръчки, се съхраняват в дирекция “АПО”.

###### РАЗДЕЛ VІІІ

###### Съхранение на документацията за възложените обществени поръчки

  - Дирекция “АПО” съставя досие за всяка обществена поръчка, в което се включват:

1. всички документи, съставени от откриване на процедурата до сключване на договора, включително документите, изискуеми при сключване на договорите;

2. уведомленията до Регистъра по обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки;

3. офертите на кандидатите и заявленията за участие;

4. предявените жалби (искове), наложените обезпечителни мерки и постановените решения;

5. копие от подписания договор за възлагане на обществена поръчка;

6. поканите до кандидатите в случаите на възлагане на малки обществени поръчки в условията на чл. 2 от НВМОП.

(2) В досието на обществената поръчка се прилагат също заповедите за заместване на Кмета на общината, във връзка с подписани документи за провеждане на процедури, както и копия от гаранциите за изпълнение, предоставени от Дирекция “Финансово-счетоводна дейност”.

(3) Досиетата на обществените поръчки се съхраняват в съответствие със сроковете, определени в ЗОП, в дирекция “АПО”.

(4) Кмета на общината определя със заповед служител от дирекцията, който отговаря за съхранението, движението и пълнотата на досиетата на обществените поръчки. За отразяване на движението на досието, към него се прилага контролен лист по образец (Приложение № 4).

(5) Всички лица, които инициират или участват в процеса на организиране и възлагане на обществени поръчки, са длъжни след възлагане на поръчката да предоставят копия от всички получени и съставени документи в дирекция “АПО”, за окомплектоване на досиета.

  - (1) В Дирекция “Финансово-счетоводна дейност” се съхранява оригинал от сключения договор и оригинал на банкова гаранция или оригинал /заверено копие/ на платежно нареждане за внесена гаранция за изпълнение на договора.

(2) Копие от подписания договор се съхранява и в административното звено с оглед изпълнение на задълженията за мониторинг и контрол.

###### РАЗДЕЛ ІХ

###### Контрол за изпълнение на договора за обществена поръчка. Мониторинг

  - (1) Контролът за изпълнение на сключения договор се осъществява от комисия, назначена от Кмета на общината за всеки конкретен случай, като за членове задължително се определят представители на звеното, определено за отговорник за конкретната поръчка. Заповедта за назначаване на комисията се предлага от ръководителя на това звено в срок не по-късно от десет работни дни преди изтичане срока за изпълнение на договора.

(2) За договори с периодично изпълнение комисията се определя след сключване на договора.

(4) Лицата, упълномощени за приемане на извършената работа, проверяват:

1. спазване на срока за изпълнение на договора;

2. съответствието на изпълнението с изискванията по договора – технически спецификации, изискванията за качество и количество и други параметри в зависимост от предмета и клаузите по договора;

(5) За приемане на извършената работа комисията или упълномощените от Кмета лица съставят протокол, в който се описват всички недостатъци на изпълнението, ако са установени такива, и се определя подходящ срок за отстраняването им. Протоколът се оформя двустранно с подписи на упълномощени представители на изпълнителя.

(6) Мониторинг по изпълнение на сключения договор се осъществява от административното звено – отговорник за процедурата.

  - (1) Плащанията по договорите за възлагане на обществени поръчки се осъществяват в предвидените в тях срокове, след представяне и проверка на необходимите документи, указани в договора, както и представяне на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението по договора. Плащанията се извършват от Дирекция “Финансово-счетоводна дейност”

(2) Дирекция “Финансово-счетоводна дейност” организира изпращането на информация за изплатените суми по сключените договори, както и за предсрочно прекратените договори до Агенцията по обществените поръчки в сроковете, определени в Правилника за прилагане на ЗОП.

(3) След изпълнение на договора Дирекция “Финансово-счетоводна дейност” организира връщането на гаранцията за изпълнение на изпълнителя, което се удостоверява със съответен протокол.

(4) При неизпълнение на клаузи по договора ръководителят на звеното, посочено като отговорник в план-графика, уведомява Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция и дирекция “АПО”, които съвместно с Дирекция “Финансово-счетоводна дейност” предприемат необходимите действия за търсене на отговорност от контрагентите.

  - (1) Заместник кмета по социални дейности, култура и евроинтеграция представя на Кмета на общината, всяка година в срок до 30 януари, доклад за възложените през предходната година обществени поръчки, в който се съдържа информация за:

- брой възложени поръчки спрямо планираните;

- брой възложени поръчки, които не са планирани;

- общата стойност на възложените поръчки без провеждане на процедура спрямо общата стойност на поръчките, възложени след провеждане на процедура;

- състава на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите;

- стойност на сключените договори;

- информация за изпълнителите на обществени поръчки;

- предявени жалби по реда на чл. 120 от  ЗОП;

- договори, изпълнени в срок;

- неизпълнение на договори за обществени поръчки;

- наложени договорни санкции;

- предложения за подобряване на организацията.

(2) Кмета на общината внася доклада по ал. 1 на заседание на Общински съвет, за сведение.

Раздел Х

Ред за уведомяване на Агенцията за обществени поръчки за малки обществени поръчки по чл. 34, ал. 5 от НВМОП

  - (1) Дирекция ”Финансово-счетоводна дейност” в срок до пет дни преди края на всяко тримесечие организира изготвянето на справка за изплатените суми по сключени договори за възлагане на малки обществени поръчки в условията на чл. 2 от НВМОП през съответното тримесечие.

(2) Изготвената справка по ал. 1 се представя в дирекция ”АПО”, която в срок до три дни попълва информация за начина на сключване на договорите (с изискване на не по-малко от три ценови предложения или чрез директно възлагане). Справката се попълва въз основа на наличната информация в досиетата, съставени на основание чл. 30 от настоящите правила.

(3) Дирекция ”АПО” обобщава информацията за общата сума, изплатена за малки обществени поръчки по чл. 2 от НВМОП за съответното тримесечие, и организира изпращането на информацията до Агенцията за обществени поръчки по утвърден от агенцията образец.

  - Кмета на общината определя конкретните длъжностни лица, които отговорят за изпращане на информацията по чл. 34, ал. 5 от НВМОП.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тези правила “административни звена” са отделенията, териториалните поделения, секторите, дирекциите и отделите на Общинска администрация Сапарева баня.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Настоящите правила са одобрени със Заповед № 182 от  10.06.2009 година на кмета на община Сапарева баня.

Приложение №1

Графика на процеса по планиране, организиране и възлагане на обществените поръчки

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА

СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ НА СТОКИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

От ..........................................................................................................................................

(АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО)

| Обект | Предмет (описание на необходимите стоки, услуги или строително-ремонтни дейности) | Брой / Количество | Обща ориентировъчна стойност | Описание на целите и нуждите, поради които се прави предложението |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строителство |  |  |  |  |
| Доставки на стоки |  |  |  |  |
| Предоставяне на услуги |  |  |  |  |

Дата: ......................... г.				Ръководител:            ...........................................			........................................											(подпис)					          (име и фамилия)						        							  ...........................................    (длъжност)

Приложение № 3

ПЛАН –ГРАФИК

| Процедура по ЗОП или по НВМОП | Изготвяне на заданието | Подготовка и обявяване на процедурата | Подписване на договор | Изпълнение на договора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обект | Вид | Прогнозна стойност | Срок | Отговорник | Срок | Отговорник | Срок | Отговорник | Срок | Координатор |

Приложение № 4

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

ЗА ДВИЖЕНИЕ  НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ДОСИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| № по ред | Обект на обществената поръчка /година на провеждане | Наименование на документа от досието/цялото досие | Взел (име, длъжност) Дата Подпис | Предал (име, длъжност) Дата Подпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Срок до 30 януари

Отговорник: Зам.кмет по СДКЕИ

Срок – съгласно ЗОП/НВМОП и план-графика

Отговорник:

Администр. звено, посочено в план-графика

Срок – съгласно план - графика

Отговорник – ръководителят на администр. звено, посочено в план-графика и дирекция “АПО”

Срок  - съгласно план-графика

Отговорник – административното звено, посочено в план графика, Зам.кмета по СДКЕИ и дирекция “АПО”

Срок:1 мес. след приемане на доклада на Кмета на общината

Утвърждаване – 10 дни след приемане на бюджета

Отг. Кмет на община

Срок:

1 месец след приемане на доклада

Отг.

Зам кмета по СДКЕИ

Срок:

31 декември

Отгговорник/ръководител на адм.  звено

Срок:

1 февруари

Отг.

Зам.кмет по СДКЕИ; директори на дирекция “ФСД” и  “АПО”;

Предло-жение от ръково-дителите на звена

Доклад от зам кмета по СДКЕИ

Доклад от Кмета на общината

Изготвяне и утвърждаване на план-график за процедурите по възлагане на обществените поръчки

Изпълнение план-графика

Сключване на договор за възлагане на обществена поръчка

Контрол по изпълнението на договора за обществената поръчка

Отчет по изпълнението на план-графика за текущата година

Планиране на дейността по възлагане на обществените поръчки