УКАЗАНИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Общи изисквания. Описание на обекта на поръчката.

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана на основание чл. 14, ал. 4 от  Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ с ЕИК 000261616, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня , ул. „Германея" № 1, тел.: 0701/41913; интернет адрес: www.saparevabanya.bg , e-mail: sap oba@abv.bg

Община Сапарева баня, наричана по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” , Ви кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на  Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет: „Възстановяване на нарушени местообитания” - Дейност 3  по проект с наименование: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня", финансиран по ОП «Околна среда 2007-2013», Дoговор за безвъзмездна финансова помощ №5103020-С-017, процедура №BG161PO005/10/3.0/2/20 “Дейности за опазване и възстановяване  на биологичното разнообразие в Република България”, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

1.2. Кандидатът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Поканата и документацията за участие в процедура за възлагане на  поръчката.

1.3. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на кандидата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да участва в тези разходи независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

1.4. Кандидатът се представлява от управителите си или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено от управителя/изпълнителния директор, пълномощно.

2. Документи за участие в процедурата.

2.1. Съдържание на документацията:

2.1.1.    Публична покана до неограничен кръг кандидати за участие в обществената поръчка;

    - Методика за оценка на офертите;

    - Указания за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана;

    - Описание на обекта на поръчката.  Технически спецификации. Оферта за участие Образец  № 1;

    - Оферта за участие Образец № 1;

    - Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец  № 1.1;

    - Техническо предложение- Образец №2;

    - Ценово предложение  – Образец № 3;

    - Проект на  договор  – Образец № 4;

    - Декларация за приемане  условията на договора –Образец №5;

    - Административни сведения за участника –Образец № 6;

    - Срок на валидност на офертата – Образец №7;

    - Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП -  Образец № 8, Образец № 9, Образец № 10;

    - Справка-декларация за годишния размер на оборота на участника от общата му дейност за последните 3(три)  години (2010г., 2011г. и 2012г.) – образец № 11 ;

    - Декларация за участие на подизпълнител – Образец № 12;

    - Декларация за съгласие за участие като  подизпълнител – Образец № 13;

    - Списък с основните договори изпълнени през последните три години – Образец № 14;

    - Справка-декларация за квалифициран персонал на участника, който ще отговаря за извършване на поръчката - Образец № 15;

    - Декларация за разположение на екипа -  Образец № 15.1;

    - Справка-декларация за изпълнителски състав -  Образец № 16;

2.1.21.Справка-декларация за техническото оборудване - Образец № 17;

3.Предмет на поръчката:

„Възстановяване на нарушени местообитания” - Дейност 3  по проект с наименование: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня", финансиран по ОП «Околна среда 2007-2013», Дoговор за безвъзмездна финансова помощ №5103020-С-017,процедура №BG161PO005/10/3.0/2/20 “Дейности за опазване и възстановяване  на биологичното разнообразие в Република България”, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

4.Описание предмета на поръчката (изисквания към обекта).Технически спецификации.

4.1. Община Сапарева баня  е бенефициент по Оперативна програма  «Околна среда 2007- 2013 г», приоритетна ос 3  с проект с наименование: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня", финансиран по ОП» Околна среда 2007-2013», съгласно  Дoговор за безвъзмездна финансова помощ №5103020-С-017, финансиран по процедура №BG161PO005/10/3.0/2/20 “Дейности за опазване и възстановяване  на биологичното разнообразие в Република България”, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Община Сапарева баня като бенефициент  по програмата трябва да осигури изпълнението на  Дейност 3 „Възстановяване на нарушени местообитания” от проекта.  Изпълнението на тази дейност е предвидено във формуляра за кандидатстване да се извърши от външен изпълнител  определен по реда на ЗОП. Основанието за  провеждане на процедурата е чл. 14, ал. 4, от ЗОП.

След като беше изготвен от външен консултант, определен по реда на ЗОП и приет от  община Сапарева баня  Доклад за  екологични проучвания по проект: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" бяха определени  нарушени и обезлесени терени за възстановяване на гори с естествен видов състав в размер на 10,9 хектара, от които 8 хектара – иглолистни гори и 2,9 хектара широколистни гори.

4.2. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на  56 420.20  лв. без ДДС.

| № по ред | Дейност | мярка | количество | Прогнозна стойност в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка на терените за залесяване, включващи отстраняване на храстовата растителност и извършване на съответната почвоподготовка предвидена в технологичния план за залесяване на всеки подотдел. | ха | 10.9 | 1962.00 |
| 2. | Залесяване на терени с широколистна гора, включващи – изготвяне на технологичен план за залесяване на подотделите посочени в Таблица № 1, закупуване, транспорт и временно съхранение на необходимия посадачен материал предвиден в технологичния план за всеки подотдел и разходи за труд при залесяване. | ха | 2,9 | 20033.20 |
| 3. | Залесяване на терени с иглолистна гора, включващи – изготвяне на технологичен план за залесяване на подотделите посочени в Таблица № 1, закупуване, транспорт и временно съхранение на необходимия посадачен материал предвиден в технологичния план за всеки подотдел и разходи за труд при залесяване. | ха | 8 | 29480.00 |
| 4. | Презалесяване на загубените след залесяването фиданки за широколистна гора – еднократно | ха | 2,9 | 2001.00 |
| 5. | Презалесяване на загубените след залесяването фиданки за иглолистна гора – еднократно. | ха | 8 | 2944.00 |

Финансирането на проекта е осигурено по Оперативна програма „ Околна среда 2007 -2013 г.", приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие", Процедура за подбор на проекти BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България".

Начинът на плащане е уреден и подробно описан в проекта на договор, приложен към този документ.

Плащането по договора с избрания изпълнител ще се извърши след получаването на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Околна среда" 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския кохезионен фонд .

4.3.Описание на дейността и технически спецификации.

Услуга с предмет:  „Възстановяване на нарушени  местообитания”, дейност 3 по проект „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Околна среда" 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския кохезионен фонд .

Точното местонахождение на обекта  е Република България, община Сапарева баня , землище на Сапарева баня, местности: Кюмурджийска пътека, Аблените;  землище на с. Сапарево - местности : Езерището, Кръстат бор, Нешов градеш и Верила.; землище на с. Ресилово – местност:  Кощанска бара.

4.4.Описание на съществуващото положение.

Община Сапарева баня е разположена на площ от 180,8 кв.км. в Югозападна България в североизточната част на Кюстендилска област. Общината има 4 населени места с общо население 8 098 жители (15.12.09 г.). Център на общината е град Сапарева баня. Голяма част от територията на общината е планинска.

Територията на общината частично се припокрива с границите на НП Рила. Част от ценните планински и горски екосистеми, намиращи се на северните склонове на Рила попадат извън границите на националния парк, и едноименната ЗЗ от Натура 2000. Те са и по-силно застрашени от антропогенен натиск.

Добрите възможности за привличане на инвестиции в развитието на туристическата инфраструктура и леглова база по северните склонове на планината извън НП Рила трябва да бъдат съобразени и с природозащитната ценност на територията, дори и без тя да има защитен статут според националното законодателство.

Общинска администрация Сапарева баня полага големи усилия да смекчава и да не допуска нарушения на екологичното законодателство при развитието на курортната зона, както и да предотвратява неблагоприятни въздействия върху видовете и местообитанията.

Извършените до момента инвестиционни дейности, свързани с туристическа инфраструктура задължително включват мероприятия за рекултивация на частично и временно нарушените терени.

Стандартната рекултивация обаче невинаги води до създаване на пълноценна залесена площ с видов състав и екологични функции близки до естествения хабитат. Необходими са още данни за пространственото разположение на ценните хабитати за да не се допускат бъдещи увреждания, както и да се предвидят адекватни допълнителни възстановителни мероприятия.

За такива допълнителни проучвания, както и за възстановяване на вече увредени местообитания е необходим допълнителен финансов ресурс, за което Община Сапарева баня кандидатства и спечели финансиране по настоящия проект.

Изпълнителят на поръчката следва да извърши възстановяване чрез рекултивация и залесяване с местни растителни видове на площи определени като нарушени, чиято основна цел е «Постигане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания и видове и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня».

Проектът има специфична цел, а именно: Да ограничи негативните влияния от човешките действия в миналото, свързани най- вече със загуба и фрагментация на природните местообитания.

На проектната територия са описани следните типове природни местообитания от

Приложение 1 на Директива за местообитанията 92/43/ЕЕС и обект на защита от ЗБР:

- 9110 - Букови гори от типа Luzulo-Fagetum;

- 9130 - Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

- 9170 - Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

- 9180 - Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

- 91ВА - Мизийски гори от обикновена ела

- 91СА - Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори

- 95А0 - Гори от бяла и черна мура

Очаква се чрез проектните действия да има положително въздействие, насочено към постигане на благоприятно природозащитно състояние на посочените местообитания.

4.5. Целеви видове в проектната територия:

Проектната територия е местообитание на редица видове, обект на защита съгласно националното и европейското природозащитно законодателство.

4.5.1. Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС:

4.5.1.1. Видра (Lutra lutra)

4.5.1.2. Европейски вълк (Canis lupus)

      - Кафява мечка (Ursus arctos)

4.5.2.  Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС:

4.5.2.1. Червенокоремна бумка (Bombina bombina)

4.5.2.2. Жълтокоремна бумка {Bombina variegate)

4.5.2.3. Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)

4.5.2.4. Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) ,

4.5.2.5. Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

4.5.2.6. Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)

4.5.3. Птици, включени в Приложение I на Директива 79/409/ЕЕС

4.5.3.1. Горска чучулига (Lullula arborea)

4.5.3.2. Градинска овесарка (Emberiza hortulana)

4.5.3.3. Козодой (Caprimulgus europaeus)

4.5.4.4. Осояд (Pernis apivorus)

4.5.4.5. Сив кълвач (Picus canus)

4.5.4.6. Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)

4.5.4.7. Червеногърба сврачка (Lanius collurio)

4.5.4.8. Черен кълвач (Dryocopus martius)

4.6.Залесяване

4.6.1 Горско растително райониране

Площите за залесяване попадат в Рило- Осоговски ниско климатичен район /600 -1000 м.н.в.и планински климатичен район /1001 – 2000 м.н.в /

4.6.2.Почвени условия

В обектите, разположени в землищата на гр. Сапарева баня, с. Сапарево и с. Ресилово, почвите са  с разнородност по отношение на почвените условия, а именно: тъмни кафяви горски почви, светли кафяви горски почви, преходни кафяви почви, планинско –горски тъмноцветни почви, канелени и излужени горски почви Почвите предимно са средно дълбоки и дълбоки  почви.

4.6.3.Типове месторастения.

За районите на горите собственост на община Сапарева баня въз основа на методиката за картиране на типовете горски месторастения са определени 17 бр. месторастения, които се намират в тракийската горско растителна област /Т/, подобласт Рила.

- за имотите в землището на гр. Сапарева баня  – имот № 210940 - Т-ІІ-3 СО -2,3 (84);  имот № 65.365210.81 -  Т-ІІ-2D-3(74); имот № 65.365210.81 - Т-ІІ-2D-3(74); имот № 000697 - Т-ІІ-1 В-1,2(72); имот № 000697 - Т-ІІ-1 В-1,2(72); имот № 000741 - Т-ІІ-2 С-2(71);

- за имотите в землището на с. Сапарево – имоти № 000028 Т-ІІ-2D-3(74); Т-ІІ-2D-3(74); Т-ІІ-2С-2(75); Т-ІІ-2D-2(73); Т-ІІ-2С-2,3(76); Т-ІІ-2D-3(74); Т-ІІ-2D-3(74); Т-ІІ-2С-2(75); Т-ІІ-2D-3(74);

- за имотите в землището на с. Ресилово - имот № 000900 -  Т-ІІ-1С-2(71).

4.6.4. Класифициране на залесяванията

Основните причини за залесяването са:

- Резултатите получени от екологичните проучвания и посочените от тях  за възстановяване природни местообитания с много влошено състояние.

- Възвръщане на естествената среда на  екосистемите и на консервационно значими видове нарушени от анторпогенния натиск от развитието на туризма в общината.

- Водените възобновителни сечи при което склопеността на  повечето зелени насаждения е намалена.

Наред със защитните функции, залесяванията ще имат и подчертано добър ефект за подобряване на ландшафта.

Конкретното състояние на обектите, а именно  липса на налична дървесна растителност, определя показателят на залесяването като “ново залесяване”.

При избора на дървесните видове за залесяване се взимат впредвид условията на месторастене и стопанска изгода, като се използва оптималния бъдещ състав.

Предвид условията на месторастенето в обектите и функционалното значение на земите, категорията на залесяванията ги определя като защитни  и стопански.

Това означава, че основните функции на културите са средообразуващите. Предвид характеристиката на  района и развитието му като туристическа дестинация насоката на залесяванията е „осигуряване на защита, опазване и възстановяване на природни местообитания и видове, повлияни от инфраструкторни, туристически и устройствени дейности на територията на общината.

4.7.Цел на настоящата обществена поръчка.

4.7.1. Общата цел на процедурата:

4.7.1.1. Увеличаване на лесистостта;

4.7.1.2. Намаляване на анторпогенния натиск от развитието на туризма в общината.

      - Подобряване на водния баланс в предложените територии.

4.7.1.4. Реализирането на тези залесявания ще доведе до подобряване на условията за устойчиво икономическо и екологично стопанисване на тези територии. Наред с това, създаването на тези горски култури ще благоприятства подобряване на микроклиматичните условия в териториите обект на залесяването, както и местообитанията на животните. Създаването на нови горски територии е мощен инструмент за противодействие и смекчаване на антропогенния натиск от развитието на туризма в общината върху природните екосистеми.

    - Специфичните цели на настоящата процедура са свързани със:

      - Създаване на горски култури. Защитно залесяване на 9 (девет) подотдела в землището на с. Сапарево, представляващи горски територии с обща площ  от 3,6 хка за залесяване,  8 (осем) имота в землището нагр. Сапарева баня, представляващи горски територии, с обща площ  от 8,62 хка, от който ще бъдат залесени 7,85 хка и землището на с. Ресилово представляващи горски територии, с обща площ  от 0,02 хка  за залесяване .

      - Поддържането на създадените горски култури- след приключването на проекта ще се осъществи от Общинско лесничейство Сапарева баня.

4.8.  Очаквани резултати

    - Осигуряване на ефективно и качествено изпълнение на дейностите по залесяване;

Реализирането на тези залесявания ще доведе до подобряване на условията за устойчиво икономическо и екологично стопанисване на тези горски територии. Наред с това, създаването на тези горски култури ще благоприятства подобряване на микроклиматичните условия в териториите обект на залесяването, както и местообитанията на животните. Създаването на нови горски територии чрез  залесителното мероприятие цели да ограничи някои негативни влияния от човешките действия в миналото, свързани най-вече със загуба и фрагментация на природните местообитания. Също така е мощен инструмент за противодействие и смекчаване на антропогенния натиск от развитието на туризма в общината върху природните екосистеми.

- Обект на настоящата обществена поръчка.

Обектът на настоящата обществена поръчка е осъществяване на залесяване, както и възстановяване на местообитания на горецитираните животински видове.

- Географска област, обхваната от обществената поръчка

Основните данни на обектите за залесяване са следните:

2.1. Горите обект на обществената поръчка са общинска горска територия и са разположени на  северозападните склонове на Рила и южните склонове на Верила. Общата площ на залесяване е 11,67ха и са подробно описани в  таблица № 1 и таблица № 2  – Техническа спецификация  и Количествена сметка. Имотите са с  начин на трайно ползване -  гора.

Таблица №1

| Отдел, подотдел | Имот № | Землище | Площ ха | Трайно ползване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 в | 000028 | Сапарево | 0.1 | гора |
| 52 г | 000028 | Сапарево | 0.1 | гора |
| 54 д | 000028 | Сапарево | 0.2 | гора |
| 54 е | 000028 | Сапарево | 0.2 | гора |
| 55 а | 000028 | Сапарево | 0.4 | гора |
| 56 д | 000028 | Сапарево | 1.0 | гора |
| 60 в | 000028 | Сапарево | 0.2 | гора |
| 102 е | 210940 | Сапарева баня | 0.05 | гора |
| 164 в | 000900 | Ресилово | 0.02 | гора |
| 53 д | 000028 | Сапарево | 1.2 | гора |
| 52 е | 000028 | Сапарево | 0.4 | гора |
| 98 г | 65.365210.81 | Сапарева баня | 2.0 | гора |
| 98 б | 65.365210.81 | Сапарева баня | 0.5 | гора |
| 70 /8/ | 000697 | Сапарева баня | 0.6 | гора |
| 71/5/ | 000697 | Сапарева баня | 0.6 | гора |
| 120/5/ | 000741 | Сапарева баня | 1.2 | гора |
| 7 а | 000016 | Сапарева баня | 0.6 | гора |
| 8/1/ | 000016 | Сапарева баня | 2.3 | гора |

Таблица №2

| № по ред | Дейност | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка на терените за залесяване, включващи отстраняване на храстовата растителност и извършване на съответната почвоподготовка предвидена в технологичния план за залесяване на всеки подотдел. | ха | 10.9 |
| 2. | Залесяване на терени с широколистна гора, включващи – изготвяне на технологичен план за залесяване на подотделите посочени в Таблица № 1, закупуване, транспорт и временно съхранение на необходимия посадачен материал предвиден в технологичния план за всеки подотдел и разходи за труд при залесяване. | ха | 2,9 |
| 3. | Залесяване на терени с иглолистна гора, включващи – изготвяне на технологичен план за залесяване на подотделите посочени в Таблица № 1, закупуване, транспорт и временно съхранение на необходимия посадачен материал предвиден в технологичния план за всеки подотдел и разходи за труд при залесяване. | ха | 8 |
| 4. | Презалесяване на загубените след залесяването фиданки за широколистна гора – еднократно | ха | 2,9 |
| 5. | Презалесяване на загубените след залесяването фиданки за иглолистна гора – еднократно. | ха | 8 |

В някои от обектите се налага залесяването да се извърши върху част от площта поради наличие на петна съществуваща растителност, скали и антропогенни натрупвания.

3. Приложима нормативна уредба и документи.

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

Българското законодателство и в частност на:

3.1. Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

  - Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между УО на МОСВ и  община Сапарева баня;

  - Дoговор за безвъзмездна финансова помощ №5103020-С-017 , финансиран по процедура №BG161PO005/10/3.0/2/20 “Дейности за опазване и възстановяване  на биологичното разнообразие в Република България”, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

  - Ведомствени трудови норми за лесокултурните дейности. 2008. ДАГ. Утвърдени със Заповед No 357/27.12.2007 г. от Председателя на ДАГ.

  - Инструкция No 29/16.12.2005 за условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници – държавна собственост. МЗГ. Обн., ДВ бр. 10 от 31.01.2006 г.

  - Класификационна схема на типовете горски месторастения в НРБ. 1983г. МГГП - ИППГСС „Агролеспроект” София.

3.7. Наредба No 2/02.02.2009 за залесяване инвентаризация на горските култури. ДАГ. Обн. ДВ бр. 15/24.02.2009.

4. Поръчката включва:

Дейността  „Възстановяване на нарушени местообитания” предвижда залесяване с местни растителни видове и включва:

4.1. Подготовка на терените за залесяване, включващи отстраняване на храстовата растителност и извършване на съответната почвоподготовка предвидена в технологичния план за залесяване на всеки подотдел;

4.2. Залесяване на терени с широколистна гора, включващи – изготвяне на технологичен план за залесяване на подотделите посочени в Таблица № 1, закупуване, транспорт и временно съхранение на необходимия посадачен материал предвиден в технологичния план за всеки подотдел и разходи за труд при залесяване;

4.3. Презалесяване на загубените след залесяването фиданки за широколистна гора – еднократно.

4.4. Презалесяване на загубените след залесяването фиданки за иглолистна гора – еднократно.

Избор на дървесни видове

При изпълнение на дейностите Изпълнителят трябва да спазва стриктно вида и схемите за залесяване, утвърдени в Технологичния план за съответния подобект.

Състав на културите

За различните подобекти е  проектиран видов състав за залесяване посочен в  Техническа спецификация - Таблица № 3.

Таблица № 3

В някои от обектите се налага залесяването да се извърши върху част от площта.

Вид на посадъчните материали.

Видът на посадъчните материали е определен въз основа на  доклада от екологичните проучвания.

Като посадъчен материал за залесяване са предвидени:

- бял бор – 2 годишни семеннищни фиданки (2/0);

- смърч – 2 годишни семеннищни фиданки (2/0);

- ела  – 1 годишни семеннищни фиданки (1/0);

- черен бор – 1 годишни семеннищни фиданки (1/0);

- зимен дъб – 1, 2 годишни семеннищни фиданки;

- благун – 1,2 годишни семеннищни фиданки;

Почвоподготовка.

Климатичните условия на района, почвените условия и наклонът на терена в подобектите определят влажностния режим на месторастенията като главен лимитиращ фактор за прихващането и оцеляването на културите.

Пълната почвоподготовка осигурява в максимална степен подобряване на физико-механичните свойства на почвата. Изхождайки от посоченият по-горе комплекс фактори  в обектите, разположени в отделните подобекти почвоподготовката да бъде определена и  посочена в технологичния план.

Първоначална гъстота на културите.

Първоначалната гъстота на засаждане на културите,  схеми на залесяване, брой и разстояния да бъдат определени за всеки подобект в технологичния план с видов състав описан в таблица № 1.

Презалесяване – ще се осъществи след извършване на инвентаризация на горските култури по подотдели.

5. Минимални  изисквания към участниците

5.1. От  участника се изисква да представи оферта съдържаща: предложение за изпълнение на поръчката на основание  чл. 101 б, ал.1, т.3 от ЗОП, ценово предложение, обвързващо участника за целия срок на  изпълнение на договора, срок на валидност на офертата и декларация, че приема условията в проекта на договора.

5.2. Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите на основание чл. 241 от Закона за горите.

Доказва се с документ: Участникът следва да представи заверено с гриф „Вярно с оригинала” ксерокопие от Удостоверение за вписване в регистрите на ИАГ  съгласно чл.241 от Закона за горите.

5.3.Участникът е длъжен да има назначено по трудов договор минимум 1 /едно/ техническо лице /лесовъд – регистриран за създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи/.

5.4. Участникът трябва да е изпълнил за последните 3 /три/ години най-малко 2 /два/ договора със сходен предмет на предмета на обществената поръчка – залесяване, с посочване на дати на сключване и изпълнение, контрагенти и стойност на поръчките. Изискват се и минимум 2 /две/ на брой препоръки за добро изпълнение по посочените договори.

Доказва се с документи: Списък съдържащ  основните договори за залесяване, с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години (2010, 2011, 2012 г.) с посочване на дати на сключване и изпълнение, контрагенти и стойност. Списъка се изготвя съгласно  образец № 14. Към списъка, участникът прилага минимум  ксерокопие на  /2 / два броя изпълнени договора с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка и 2 /два/  броя на референции от съответните контрагенти.

5.5.  Не може да участва в подбора на оферти събрани чрез публична покана кандидат, при който лицата по чл.47, ал. 4 от ЗОП са  "свързани лица" по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси със Възложителя или служители на ръководна длъжност в Общинската администрация - гр.Сапарева баня. Изискването се отнася за управителите или за изпълнителните членове на управителните органи на кандидатите.

5.6. При сключване на договора по чл.101 е от ЗОП участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5.

- Документи за юридическия статус на участника:

6.1. Оригинал или заверено от участника копие на документ за актуална регистрация, или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Участниците, регистрирани в Република България са длъжни да представят оригинал /заверено копие/ на удостоверение за актуална регистрация (когато е приложимо), което да е с дата на издаване, предшестваща подаването на офертата с не повече от 3 /три/ месеца. Неперсонифицираните обединения (напр. такива, които са възникнали по силата на договор по чл. 357 и следващите от ЗЗД) са длъжни да представят оригинал, по силата на който е възникнало обединението (напр. договор по чл.357 и следващите от ЗЗД), или нотариално заверено копие на този оригинал. Чуждестранните лица представят удостоверение за регистрация, издадено от компетентен орган съгласно приложимия закон, или декларация, ако в него не се предвижда издаване на такова удостоверение;

6.2. За доказване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП участникът и неговите управителни органи подават декларации по образец от документацията – Образец № 8, Образец № 9, Образец № 10;

*Участниците не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Непредставянето с офертата на документ, който е публикуван в Търговския регистър на Агенцията по вписванията не води до отстраняване на участника. В този случай участниците са длъжни само да напишат своя ЕИК в офертата и да отбележат това обстоятелство в списъка по Образец1.1.

7.Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

7.1. Годишния оборот от дейността на участника, сходна с предмета на поръчката - залесяване трябва да е не по-малко от 168 000 /сто шестдесет и осем хиляди/ лева без ДДС общо за последните 3 /три/ отчетни години (2010, 2011 и 2012г.);

Доказва се с документи: Справка-декларация за годишния размер на оборота от общата дейност на участника - съгласно образец № 11. При необходимост образецът може да се допълва с нужният брой таблици съответни на членовете на консорциум/обединение, в случай че участника е обединение.

Забележка: Ако участник е неперсонифицирано обединение (например съдружници по договор по чл. 357 и следващите ЗЗД), то финансовите изисквания /по т.7.2/ се отнасят за всички съдружници взети заедно, а не поотделно. При проверка съответствието с изискването за печалба, то показателите на всички съдружници следва да са положителни.

Доказва се с документи: Оригинал или заверено от участника копие на Годишен финансов отчет за последните 3 /три/ отчетни години;

*Всички копия на документи се заверяват с гриф “Вярно с оригинала” и подпис от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно представените документи, освен ако изрично не е посочено друго в настоящата документация.

8. Технически възможности и квалификация на участниците:

Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация:

Участникът следва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, който да е в минимално изискуем състав, както следва:

  - Ръководител екип – 1 (един) брой, който отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

Квалификация: Притежава диплома за висше образование , специалност  „Горско стопанство” или еквивалентно. Да притежава удостверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите, съгласно чл. 235 от Закона за горите, за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи.

Професионален опит: Професионален опит не по- малко от 3 години опит стаж по специалността.

8.2.Технически ръководител- 1 (един) брой, който отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

Квалификация: притежава диплома за завършено средно образование по специалността „Горско стопанство и дърводобив“ или еквивалентно с придобита 2-ра или 3-та квалификационна степен „лесовъд“ и/или „техник лесовъд“. Да притежава удостверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите, съгласно чл. 235 от Закона за горите, за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд.

Професионален опит: Професионален опит не по- малко от 2 години опит стаж по специалността.

Доказва се с документи: Справка -декларация на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката - образец № 15 с приложени към него за всяко едно от лицата по справката:

1. Заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала” ксерокопие от документ за образавателен ценз  - диплома за завършено образование, сертификати и др.  и удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите  съгласно чл. 235 от Закона за горите, за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи за Ръководителя на екипа и за Техническия ръководител;

2. Към справката   се прилагат копия на документи, удостоверяващи  професионалния стаж - например копие трудова книжка осигурителна книжка, служебна книжка, копие от сключени граждански договори и други относими документи за Ръководителя на екипа и за Техническия ръководител;                          .

3.  Декларация от съответното лице (Ръководителя на екипа и Техническия ръководител), че ще бъде на разположение и че има задължение да работи за участника, ако бъде избран за изпълнител – волеизявление и подпис от съответното лице, деклариращо безусловно, че ще е на разположение на участника, ако той бъде избран за изпълнител, както и че ще отговаря за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка съгласно текста в справката-декларация  съгласно образец №15.1.

8.3.Участникът трябва да разполага с изпълнителски състав - собствени или наети лица - залесители, които да са пряко ангажирани с изпълнението на поръчката.

Доказва се с документи:  Справка-декларация за изпълнителски състав - собствени или наети лица, които да са пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, притежаващи съответната квалификация и опит  - представя се съгласно образец № 16.

8.4. Участникът трябва да разполага със следната собствена или наета техника:

Минимум:

- един брой моторен свредел;

- един брой високопроходим  автомобил;

- садилни мечове – минимум 15 броя;

- един брой храсторези и/или моторна резачка.

Доказва се с документи:  Справка-декларация за техническото оборудване необходимо за изпълнение на поръчката - представя се съгласно образец №17, която да бъде придружена със съответните документи доказващи, че кандидата разполага с необходимото техническо оборудване /копие от инвентарна книга или друг документ, удостоверяващ собственост върху активите, и/или договор за наем за период покриващ срока на изпълнение на поръчката /.

*Всички копия на документи се заверяват с гриф “Вярно с оригинала” и подпис от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно представените документи, освен ако изрично не е посочено друго в настоящата документация.

9. Подготовка на офертите.

9.1. Общи положения.

9.1.1. При подготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.1.2.До изтичане на срока за подаване на офертата, участникът в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

9.1.3.Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.

9.2. Необходими документи за участие в процедурата. Документи за подбор – плик №1:

9.2.1. Оферта за участие (списък на документите, съдържащи се в офертата), подписано от участника – Образец № 1;

9.2.2. Данни за лицето, което прави предложението / в случай, че лицето е търговец, вписан в Търговския регистър при агенцията по вписванията, е достатъчно да се посочи ЕИК и/или електронна разпечатка от Търговски регистър за актуален правен статут.

9.2.3.  Участникът следва да има опит при осъществяването на лесокултурни мероприятия, включително залесяване  на горски територии. Участникът да докаже с препоръки  за добро изпълнение и ксерокопие  от изпълнени договори, че през последните три години /2010, 2011, 2012/ е изпълнил поне два  договора с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Препоръката и договорите  следва да се отнасят за един и същи обект.  *сходна предмет   -  залесяване на горски територии.

9.2.4. Декларация за  съгласие с условията на договора – Образец № 5;

9.2.5. Административни сведения за участника – Образец №6;

9.2.6. Декларация за срок на валидност на офертата- Образец №7 ;

9.2.7. Приложеният към настоящата документация проект на договор, попълнен с административни данни, подпечатан и подписан на всяка страница – Образец № 4;

    - Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП -  Образец № 8, Образец № 9, Образец № 10;

    - Справка-декларация за годишния размер на оборота на участника от общата му дейност за последните3 (три)  години (2010г., 2011г. и 2012г.) – образец № 11 ;

    - Декларация за участие на подизпълнител – Образец № 12;

    - Декларация за съгласие за участие като  подизпълнител – Образец № 13.

    - Списък с основните договори изпълнени през последните три години – Образец № 14.

    - Справка-декларация за квалифициран персонал на участника, който ще отговаря за извършване на поръчката - Образец № 15;

    - Декларация за разположение на екипа -  Образец № 15.1;

    - Справка-декларация за изпълнителски състав -  Образец № 16;

    - Справка-декларация за техническото оборудване - Образец № 17;

    - Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции;

    - Копие от документ за регистрация на участника по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същият не е регистриран;

    - Други документи по преценка на  участника.

Валидността на офертата е в срок най-малко 90 (деветдесет) календарни дни  от обявения краен срок за приемане на офертите. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като несъответстваща на изискванията.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска писмено – чрез писмо или факс от класираните кандидати да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора.

### 9.3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК №2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”:

Техническо предложение - Образец № 2 за изпълнение на поръчката,трябва да съдържа:

9.3.1. Описание на изпълнението на дейностите при залесяване – Участника да изготви технологични планове за залесяване съобразно действащите нормативни документи и т.4 Описание предмета на поръчката (изисквания към обекта), технически спецификации от Указанията за провеждане на обществената поръчка.  на Възложителя.

Забележка: Участника може да направи оглед на площите за залесяване на място и да получи достъп до Лесоустройствения проект за отделите и пододелите касаещи изпълнението предмета на поръчката.

9.3.2.Срок за изпълнение  на поръчката:

Срок - не по-дълъг от 4 /четири/месеца, считано от дата на подписване на договора, но не по-късно от 31.12.2013 година.

9.4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК №3 -  “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”:

Ценово предложение.

Ценовото предложение, съгласно настоящата документация следва да включва:

9.4.1. Попълнен образец на ценовото предложение от настоящата документация –Образец № 3  и попълнена Количествено - стойностна сметка.

9.4.2.Цени за изпълнение на поръчката.

Цената, посочена от участника не трябва да бъде по висока от прогнозната. Трябва да бъде в български лева без и с включен ДДС. Оферта с цени, изразени в друга парична единица, ще бъде отхвърлена.

Начинът на плащане е уреден и подробно описан в проекта на договор, приложен към този документ.

9.5. Изисквания към документите:

9.5.1. Всички документи по т. 9.2, 9.3.и 9.4, с изключение на тези, които са оригинал или нотариално заверени, трябва да са заверени от кандидата с гриф “Вярно с оригинала”, подписа на лицето/та представляващи участника и мокър печат;

9.5.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции назовани в документа за регистрация и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

9.5.3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език;

9.5.4. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени със заверен превод на български език от лицензирано за това лице от МВнР.

9.5.5. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции;

9.6. Запечатване на офертите.

9.6.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

9.6.2. Пликът по т. 9.6.1 съдържа три отделни запечатани плика с ясно обозначение “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” със следното съдържание:

- Плик №1 с надпис “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, съдържащ всички необходими документи по т. 9.2 от Указанията за участие.

- Плик №2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, съдържащ всички необходими документи по т.9.3 от Указания за участие,;

Плик №3 с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, съдържащ всички необходими документи по т. 9.4 от Указанията за участие.

9.6.3. Пликът, съдържащ пликовете по т. 9.6.2. се подава/изпраща на адрес:

гр.Сапарева баня , п. к. 2650, ул. „Германея” № 1, Община Сапарева баня с надпис:

До Кмета на Община Сапарева баня ул.”Германея” №1 град Сапарева баня ОФЕРТА За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на услуга с предмет: „Възстановяване на нарушени местообитания” - Дейност 3 по проект с наименование: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня", финансиран по ОП «Околна среда 2007-2013», Дoговор за безвъзмездна финансова помощ №5103020-С-017, процедура №BG161PO005/10/3.0/2/20 “Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. ОФЕРЕНТ: име:................... адрес за кореспонденция:................... факс и електронен адрес.................

9.7. Краен срок за предаване на офертите.

9.7.1. Офертите трябва да бъдат получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.

9.7.2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър на Община Сапарева баня, за което на приносителя се предоставя входящ регистрационен номер.

9.7.3. Не се приема оферта представена след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен  или с нарушена цялост плик. Такава оферта се връща незабавно на кандидата и това се отбелязва в регистъра.

9.8.  Получаването, отварянето и разглеждането и оценката на офертите ще се извърши на при ред и условия  съгласно  чл. 101г.  от ЗОП.

При наличие на 1 /една / и повече оферти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отваря офертите в часа, датата и мястото, посочени в публичната покана и заповедта за комисия.

9.8.1. Отваряне на офертите.

9.8.1.1. Комисията започва своята работа след получаване  на офертите.

9.8.1.2. Комисията, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отваря плика с представената оферта и проверява съответствието на офертите със списъка..

9.8.1.3. Комисията проверява съответствието на офертите с предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия, като кандидатът не може да я коригира допълнително за повторно разглеждане.

9.8.1.4. Комисията отстранява от участие в процедурата участник, който:

- е представил документите по т. 9.2, т. 9.3 и т.9.4 в незапечатан или прозрачен плик – съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП;

- не е представил някой от необходимите документи, съгласно изискванията на ЗОП и тези на възложителя;

9.8.2. Методика за оценяване на офертите.

Критерии за оценка на офертите: „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на офертите се извършва след определяне на комплексна оценка, изчислена на база на оценки по всеки показател, включително относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Коплексната оценка КО на всяко предложение се получава по формулата: КО= К1 + К2

КО е комплексната оценка на съответния участник. За нуждите на настоящата методика максималната стойност на КО е 100 точки.

К1= предложена крайна цена (65 точки).

За нуждите на настоящата методика максималната стойност на К1 е 65 точки и за всяка една оферта се изчисляват , по следната формула:

Kl=(Smin/Si)x65, където

Si - крайна цена в лева на съответната фирма.

Smin- минимално предложена крайна цена е най-ниската предложена крайна цена от участник.

К2= срок за изпълнение на поръчката (35 точки).

За нуждите на настоящата методика максималната стойност на К2 е 35 точки и за всяка една оферта се изчисляват , по следната формула:

K2=(Сmin/Сi)x35, където

Ci-  предложения срок за изпълнение на съответната оферта.

Cmin- представлява най-краткият предложен срок за изпълнение в календарни дни от всички оферти.

За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.

Офертата получила най-голям брой точки се класира на първо място.

9.9. Уведомяване за възлагане на обществена поръчка и сключване на договора.

9.9.1. След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на офертата, същата представя Протокол на Възложителя за утвърждаване.

9.9.2. Възложителят издава мотивирана заповед за класиране на участниците и писмено уведомява участниците за класирането.

9.9.3. До изтичане валидността на предложението, се считат валидни адресите, телексите и факсовете, посочени в офертата на кандидата. В случай, че адресът или факсът е променен и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е уведомен за това, писмата ще се смятат за връчени.

10. Сключване на договор.

10.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договор с изпълнителя при условията на чл. 101”е” от ЗОП.

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

10.3. Определеният за изпълнител участник при подписването на договора е необходимо да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 1от ЗОП  и декларация за липсата на обстоятелствапо чл. 47, ал. 5 от ЗОП.