ПОКАЗАТЕЛИ,  ОТНОСИТЕЛНАТА  ИМ  ТЕЖЕСТ  И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА

за  процедура чрез публична покана с предмет: „Извършване на услуга, включваща упражняване на  строителен надзор по време на строителство съгласно чл.168 от Закона за устройство на територията до издаване на разрешение за ползване, за обект с наименование: „Изграждане на екопътеки с обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Изграждане на екопътека „Валявица II" по проект с наименование: „Екопътека Валявица ІІ", гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, финансиран по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР за периода 2007 - 2013 г.

Обособена позиция № 2 „Изграждане на екопътека „По стъпките на светците" по проект с наименование: Екопътека: „По стъпките на светците" - храм „Успение на Пресвета Богородица" - параклис „Св. Архангел Михаил" - параклис „Св. Троица", с. Сапарево, Община Сапарева баня", финансиран по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР за периода 2007 - 2013 г.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта при показатели:

1. Цена – относителна тежест  50 %.

Оценката по Показателя „Цена“ (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник, и цената за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

Цмин

Пц = ---------------- х 50,     където:

Цуч

Цмин е най-ниската цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник;

Цуч е цената за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

50 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Цена“ (Пц) в точки.

2. Техническо предложение – относителна тежест 50 %.

Оценката по Показателя „Техническо предложение“ (Птп) се определя според степента, в която представеното от участника Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържа правилно и детайлно идентифициране, формулиране и описание на предвидените дейности, свързани с изпълнението на поръчката; съответствие на предвидените за създаване и подписване документи с предвидените дейности и техническите спецификации на обектите; съответствие на предвидените резултати с предвидените дейности, документи за създаване и подписване и целите на проектите, както следва:

| Идентифициране, формулиране и описание на предвидените дейности, свързани с изпълнението на поръчката | от 1 до 20 точки |
| --- | --- |
| Съответствие на предвидените за създаване и подписване документи с предвидените дейности и техническите спецификации на обектите | от 1 до 15 точки |
| Съответствие на предвидените резултати с предвидените дейности, документи за създаване и подписване и целите на проектите | от 1 до 15 точки |

Комисията оценява с 20 точки техническо предложение, съдържащо правилно идентифицирани, ясно формулирани и детайлно описани предвидени дейности, свързани с изпълнението на поръчката и съответстващи на техническите спецификации на обектите.

Комисията оценява с 15 точки техническо предложение, съдържащо правилно идентифицирани и ясно формулирани предвидени дейности, свързани с изпълнението на поръчката и съответстващи на техническите спецификации на обектите, но които не са детайлно описани (описани са формално, без достатъчно разбиране).

Комисията оценява с 10 точки техническо предложение, съдържащо правилно идентифицирани предвидени дейности, свързани с изпълнението на поръчката, но които не са ясно формулирани в съответствие с техническите спецификации на обектите и не са детайлно описани (описани са формално, без достатъчно разбиране).

Комисията оценява с 5 точки техническо предложение, в което не са правилно идентифицирани всички дейности, необходими за изпълнение на поръчката (липсват необходими за постигане на крайните резултати дейности), формулирани са неясно и/или не са детайлно описани.

Комисията предлага за отстраняване участник и неговата оферта, съдържаща техническо предложение без идентифицирани, формулирани и описани предвидени дейности, свързани с изпълнението на поръчката.

Комисията оценява с 15 точки техническо предложение, съдържащо предвидени за създаване и подписване документи, които напълно съответстват на предвидените дейности и техническите спецификации на обектите.

Комисията оценява с 11 точки техническо предложение, съдържащо предвидени за създаване и подписване документи, които напълно съответстват на предвидените дейности и техническите спецификации на обектите, но експертите, които се предвижда да ги създадат/подпишат, не съответстват на нормативните изисквания.

Комисията оценява с 7 точки техническо предложение, съдържащо предвидени за създаване и подписване документи, които съответстват на предвидените дейности и техническите спецификации на обектите, но обемът им не е достатъчен за постигане на предвидените резултати.

Комисията оценява с 3 точки техническо предложение, съдържащо предвидени за създаване и подписване документи, които съответстват на техническите спецификации на обектите, но не са относими към част от предвидените дейности.

Комисията предлага за отстраняване участник и неговата оферта, съдържаща техническо предложение, в което предвидените за създаване и подписване документи не съответстват на предвидените дейности и техническите спецификации на обектите.

Комисията оценява с 15 точки техническо предложение, съдържащо предвидени резултати, които напълно съответстват на предвидените дейности, документи за създаване и подписване и целите на проектите.

Комисията оценява с 11 точки техническо предложение, съдържащо предвидени резултати, които съответстват на предвидените дейности, документи за създаване и подписване и целите на проектите, но не са изброени изчерпателно.

Комисията оценява с 7 точки техническо предложение, съдържащо предвидени резултати, които съответстват на предвидените дейности, документи за създаване и подписване и целите на проектите, но не са изброени изчерпателно и допринасят само частично за постигане целите на проектите.

Комисията оценява с 3 точки техническо предложение, съдържащо предвидени резултати, които не съответстват на предвидените дейности, документи за създаване и подписване, а само към целите на проектите.

Комисията предлага за отстраняване участник и неговата оферта, съдържаща техническо предложение, в което предвидените резултати не съответстват на предвидените дейности, документи за създаване и подписване и целите на проектите.

При оценяването на офертите по Показателя „Техническо предложение“ (Птп) комисията е длъжна да изложи мотиви защо счита, че всяка конкретна оферта следва да получи съответния брой точки по този показател. В нейно право е да прецени кое техническо предложение за изпълнение на поръчката в каква степен удовлетворява възложителя и да го оцени по адекватен начин.

Максималната възможна оценка на оферта за обособена позиция по Показателя „Техническо предложение“ (Птп) е 50 точки. Представлява сбор от точките, дадени на офертата от комисията в съответствие с горните правила.