РЕГИСТЪР НА ПОДГОТВЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ   ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА | ОБЩИНА | ПРОГРАМА предприсъединителните програми на ЕС (ФАР, ИСПА, САПАРД) и други донорски програми | СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА | ЕТАП НА РЕАЛИЗАЦИЯ | КРАТКО ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня» | Община Сапарева баня - водещ | - Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.» Приоритетна ос 3 Референтен номер на процедурата: BG161PO005/10/3.0/2/20 | 500 908.80 лв без ДДС 100% искана безвъзмездна помощ | Внесен 21.03.2011г. Вх. № 5103020-36-679 Одобрен и реализиран Продължителност: 24 месеца . | Основни дейности: 1. Оценка и управление на туристическия капацитет на територията на общината. 2.Екологични проучвания, необходими за изпълнението на проекта. 3. Възстановяване на нарушени местообитания 4.Информационна кампания. Очаквани резултати: 1. Доклад от пручване на туристическия капацитет и план за развитие на устойчив туризъм 2. Доклад от екологични проучвания 3. Въстановени горски местообитания – 23 ха 4. Ограничаване на антропогенните въздействия, които причиняват загуба на биологично разнообразие 5.Подобрено планиране и управление на устойчиво развитие на туризма; 6.Подобряване на цялостното управление на природните ресурси в община Сапарева баня |
| 2. | „Повишаване на проводимостта на р. Валявица за предотвратяване от наводнения” – СМР. | Община Сапарева баня - водещ | Проект по ОП «РР», Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-04/2010 Настоящият проект съответства на инвестиционната програма на общината за периода 2007 – 2013, Стратегически Приоритет 3, Цел 3.3, Мярка 3.3.1 както е посочено в решението на ОС, приложено към проекта. | 693 633,43 лв. без ДДС | Одобрен и реализиран | Настоящото проектно предложение предвижда: Корекцията на река Валявица в гр.Сапарева баня; - Предотвратяване излизането на реката от коритото и заливане на околните терени и сгради; - Осигуряване на безаварийна работа на съществуващите мостови съоръжения и безаварийно провеждане на високите води; - Трайно укрепване и защита на бреговете срещу речна ерозия; - Запазване на екологичното състояние на района и екосистемите в реката; - Изграждане на местен капацитет в усвояване на средства от Европейския фонд за регионално развитие и успешно участие в други бъдещи проекти финансирани от Структурните фондове на ЕС. |
| 3 | „Административна сграда на Община Сапарева баня – преустройство в УПИ І, КВ. 74 по плана на град Сапарева баня”, Община Сапарева баня | Община Сапарева баня - водещ |  |  | Вх.№78/31.03.2011 г. Неодобрен. | Проектът предвижда ремонт на съществуващата и силно амортизирана административна сграда на община Сапарева баня, разположена в административния център на общината – град Сапарева баня. Ремонта включва саниране на съществуващата част от сградата, изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма и ЕСМ по осветление. |
| 5. | Обект 1 Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев” гр. Сапарева баня Обект 2 „Административна сграда на Община Сапарева баня – преустройство в УПИ І, КВ. 74 по плана на град Сапарева баня”, Община Сапарева баня | Община Сапарева баня | НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ос1 | Обща стойност на проекта: 713 599.90 лв. без ДДС Искана безвъзмездна помощ:677919.90 лв. /95 % Собствено финансиране: 35 680.00 /5 %/ | Вх.№ на придруж.писмо 075/28.05.2011 г. Неодобрен. | Обект 1 1. Повишаване на енергийната ефективност на отоплителна система 2. Подмяна на дограма 3. Топлинно изолиране на стени 4. Топлинно изолиране на покрив 5. Подмяна на осветителни тела Обект 2 1. Подмяна на остъклени елементи, граничещи с външен въздух 2. Полагане на топлоизолация по външни стени 3. Полагане на топлоизолация по покрив 4. Подмяна на осветителни тела 5. Доставка на термоглави за радиатори |
| 6. | „ОБЛАСТИ НА КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ” ЗЕМИТЕ НА ФРЕДЕРИК – МЕСТНИ ПРОДУКТИ ОТ ПУЛИЯ И БАЗИЛИКАТА | МИГ „ПИАНА ДЕЛ ТАВОЛИЕРЕ СКАРЛ” ПАРТНЬОР : ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ | Програма за развитие на селските райони 2007-2013 Ос ІV – мярка 421 | - | Неодобрен. | Създаване на схема за насърчаване и развитие на селскостопанското производство и хранително-вкусовата промишленост |
| 7. | „Обновяване на прилежащите съоръжения в общините Сапарева баня, българия и Пехчево, Македония като предпоставка за стимулиране на икономическото развитие в пограничния регион” "Renovation of adjacent facilities in the municipalities of Sapareva banya, Bulgaria and Pehchevo, FYROM as a prerequisite for stimulating economic development in the border region" | Водеща организация –община Сапарева баня Партньор – община Пехчево, Република Македония | #### Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ Call for Proposals No: 2007CB16IPO007-2011-2 Приоритетна ос 1:Икономическо развитие и социално сближаване Сфери на интервенция: 1.1 Икономическо развитие | 499 982.17 евро /100% финансиране на проекта/ | Внесен в 14.58 /14.09.2011 2007CB16IPO007-2011-2-43 BG Неодобрен. Продължителност:18 месеца | Извършване на строителни дейности в с.Овчарци, Община Сапарева баня и в гр. Пехчево Откриване и оборудване на трансграничен център за малки и средни предприятия Изграждане на база данни с малките и средни предприятия от двете общини; Разработване на портфолио на услугите, които двата центъра ще предлагат по време и след приключване на проекта; Осъществяване на трансгранична икономическа мисия за управители на МСП, работещи в двете общини |
| 8. | „ Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев”, гр.Сапарева баня” | Община Сапарева баня | Проект по ОП „РР”, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010 Предвидените цели и резултати по проекта допринасят за осъществяване на конкретен приоритет, цели, и мерки в Общинския план за развитие 2007-2013, а именно: ## Приоритет 3: Подобряване и изграждане на техническа и социална инфраструктура, повишаване качеството на средата за живот. Цел 3.1 Подобряване на обществената и социална инфраструктура; Мярка 3.1.1. Подобряване на образователна инфраструктура и Мярка 3.3.4. Повишаване на ефективността на енергопотребление на битовите и обществени потребители. | 401 286,64 лв. без ДДС | одобрен | Проектното предложение предвижда: - Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия на ОУ „Христо Ботев”, гр. Сапарева баня; - Създаване на условия за пълноценна интеграция на ромското малцинство чрез подобряване физическата среда и достъпа до образование; - Подобряване на качеството на живот, на жизнената и работна среда; - Повишаване на привлекателността на региона, в частност на община Сапарева баня. Основни СМР дейности по проекта: - топлинно изолиране на стени и подмяна на дървена дограма с PVC; - топлоизолация на покрива; - повишаване на ефективността на отоплителната мрежа; - повишаване на ефективността на осветлението. |
| 9. | Проект «Реконструкция на парк «Николай Хайтов» и изграждане на спортни и увеселителни съоръжения» в УПИ І – за парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня. | Община Сапарева баня | #### Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”. Съответствие с ОПР: #### Приоритет 3 «Подобряване и изграждане на техническа и социална инфраструктура, повишаване качеството на средата за живот», Цел 3.1 «Подобряване на обществената и социална инфраструктура», Мярка 3.1.2. «Благоустрояване на населените места» | 349 527,43 лв. без ДДС | Проектът е подаден на 12 декември 2011г. УРН:392515 Идентификационен номер:10/313/00074 неодобрен | Подобряване на спортната и градска инфраструктура на общинския център на община Сапарева баня , да се подобри жизнената средата и качеството на живот в частност да се погрижим за здравето, удобството и възможностите за отдих в общината , което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи. Настоящия проект включва цялостно благустрояване района на парка „Николай Хайтов”. СМР за изграждане на игрище за футбол с изкуствена трева,осветление,тоалетна за посетители, както и атракции за забления на посетителите в парка, детски площадки; Изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания. Проект за паркоустройство на района на парка с подходящи дървесни и храстови видове и паркови елементи. |
| 10. | Проект с наименование „Екопътека Валявица ІІ”, гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня. | Община Сапарева баня | #### Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”. Съответствие с ОПР: #### Приоритет 1 „Развитие на Туризма”, Цел 1.1 „Подобряване условията за туризъм”, мярка 1.1.2. „Изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура” | 290 689.14 лв. без ДДС | Проектът е подаден на 12 декември 2011г. УРН:392515 Идентификационен номер:10/313/00078 одобрен подписан договор с ДФЗ за безвъзмездна финансова помощ № 10/313/0078/06.07.2012г. | Настоящият проект предвижда инвестиции, насочени към изграждане на туристическа екопътека „Валявица II”, която се явява продължение на съществуващ туристически обект, маркетиран под наименованието „По пътя на живата вода”. Проектното трасе на екопътека „Валявица ІІ”, обект на инвестиция по настоящия проект, следва трасето на съществуваща горска пътека, като включва два участъка с обща дължина от 2226 м. Проектът предвижда изпълнението на СМР за изграждане на екопътека Валявица II с обща дължина 2226 м. Проектът предвижда да се извършат следните строителни работи : 1. Извършване на земни работи 2. Полагане на настилка за екопътека 3. Оборудване на екопътеката, в това число монтиране на: - 17 броя улчини лампи; - 2 броя дървени беседки; - 2 броя монолитни барбекюта; - 12 броя дървени пейки; - 10 броя монолитни кошове за отпадъци; - 1 декоративен дървен мост; - 2 дървени информационни туристически табла; - 1 монолитна чешма; - дървен предпазен парапет – 1404 м. Общата цел на настоящия проект е да се подобри качеството на живот на населението в община Сапарева баня и да се създадат нови възможности за постигане на местна конкурентоспособност и устойчиво развитие. |
| 11. | Проект с наименование „Екопътека: „По стъпките на светците” – храм „Успение на Пресвета Богородица” – параклис „Св.Архангел Михаил” – параклис „Св.Троица” – с.Сапарево, общ.Сапарева баня”. | Община Сапарева баня | Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” Съответствие с ОПР: Приоритет 1 „Развитие на Туризма”, Цел 1.1 „Подобряване условията за туризъм”, мярка 1.1.2. „Изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура” | 180 238,46 лв. без ДДС | Проектът е подаден на 12 декември 2011г. УРН:392515 Идентификационен номер:10/313/00075 одобрен | Общата цел на настоящия проект е да се подобри качеството на живот на населението в община Сапарева баня и да се създадат нови възможности за постигане на местна конкурентоспособност и устойчиво развитие. Настоящият проект предвижда инвестиции, насочени към изграждане на туристическа екопътека „По стъпките на светците”. Проектното трасе на екопътека „По стъпките на светците”, обект на инвестиция по настоящия проект, следва трасето на съществуваща горска пътека, като включва два участъка с обща дължина от 4862 м. Проектът предвижда да се извършат следните строителни работи: 1. Извършване на земни работи 2. Полагане на настилка за екопътеката 3. Оборудване на екопътеката, в това число монтиране на: - 4 броя дървени беседки; - 4 броя монолитни барбекюта; - 26 броя дървени пейки; - 21 броя монолитни кошове за отпадъци; - 5 броя декоративни дървени мостчета; - 1 брой дървено информационно туристическо табло. Габаритът на екопътеката ще бъде два метра. |
| 12. | Проект с наименование:”Изграждане на туристическа инфраструктура и маркетинг на туристическите продукти в община Сапарева баня”. | Община Сапарева баня | #### Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” #### Съответствие с ОПР: #### Приоритет 1 „Развитие на Туризма”, Цел 1.2 „Осигуряване на институционална подкрепа за туризма”, мярка 1.2.1. „Промотиране и утвърждаване на община Сапарева баня като привлекателна дестинация за туризъм” | 298 380,00 лева без ДДС Няма собствен принос Одобрени и подписан договор за 30 600 лв. | одобрен Проектът е подаден на 12 декември 2011г. УРН:392515 Идентификационен номер:10/313/00077 | Да се модернизира туристическата инфраструктура в община Сапарева баня чрез реализация на модел на устойчив туристически продукт с обособяване на система за предлагане, реклама и реализация на туристическата услуга. Дейности по проекта: Първа група дейности: Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите: Съоръжения за обществената инфраструктура – модернизиране на туристическия информационен център, информационни табла и пътепоказатели за туристическите обекти и маршрути - предвижда се монтаж на пътепоказатели, информационни табла и карти, изобразяващи туристическата инфраструктура в общината. Втора група дейности: Разработване и маркетинг на туристически продукти: разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали – така, както се предвижда в настоящият проект. Услуга за: Разработване на софтуерна туристическа система за общината. Изработка на информационна карта за туристическите обекти и маршрути. Информационен и резервационен туристически портал. Услуга за: Разработване на комуникационна стратегия за популяризиране на туристическата дестинация; Разработване на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Сапарева баня 2013-2020 и програма за нейното изпълнение Проучване на добри европейски практики за разработване и управление на алтернативни форми на туризъм в контекста на устойчивото развитие; Проучване на потенциала за частни инициативи – потребности,проблеми, мотивационни механизми и перспективи. Услуга за: Изработване на Туристически брошури,Туристически листовки, Туристически карти дипляни, Изработване на видеоматериал за туристическия потенциал на Сапарева баня. Изработване, доставка и монтаж на информационни табла, Изработване, доставка и монтаж на пътепоказатели. Доставка на офис обзавеждане и оборудване съгласно техническа спецификация. Целите в настоящият проект напълно съвпадат с основните цели на Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г., а именно: насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм; разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони. |
| 13. | Проект с наименование:”Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии” | Община Сапарева баня | #### Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” #### Съответсдтвие с ОПР #### Приоритет 1 „Развитие на Туризма”, Цел 1.2 „Осигуряване на институционална подкрепа за туризма”, мярка 1.2.1. „Промотиране и утвърждаване на община Сапарева баня като привлекателна дестинация за туризъм” | 387 048,43 лв. без ДДС Няма собствен принос Одобрена субсидия 367 214.00лв. | одобрен Проектът е подаден на 12 декември 2011г. УРН:392515 Идентификационен номер:10/313/00081 | Проектнто предложение предвижда:Подобряване качеството на живот в община Сапарева баня, чрез развитие на туризма като устойчив местен поминък. - Конкретни цели на Проекта : Да се подкрепи развитието на туризма на територията на община Сапарева баня чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на природното и културно-историческото наследство. Проектното предложение предвижда: 1. Ремонт на помещение за нуждите на експонирането на етнографското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня; Доставка на: екипировка за групите за пресъздаване на народни обичаи - народни носии, аудио-визуално оборудване, музикални инструменти; компютърен софтуер за управление на аудио-визуално съдържание за 10 инсталации; Специализиран компютър, предназначен за обществен достъп (Информационен киоск) с управление чрез допир до екрана – 1 брой; Широкоформатен екран – 1 брой;Посетителска работна станция, предназначено за индивидуално ползване, вградена в екран с управление чрез допир до екрана – 6 броя; Компютърно табло, предназначено за обществен достъп с управление чрез допир до екрана; Преносим компютър – 1 брой; Сервизен компютър за съхраняване и развитие на аудио-визуалната база – 1брой; Закупуване на аудио-визуално компютърно съдържание - 47 видеофилма, заснети с 3 камери и 2 микрофона, озвучени на 5 езика, със сумарна продължителност 160 минути. |