| № по ред | Име на проекта | Териториален обхват | Период на изпълнение (година) Продължителност на проекта | Обща стойност на проекта /(собствен финансов принос в %) Одобрени/неодобрени разходи | Източник на средства – програма, фонд, бюджетна линия | Основни дейности и Количествено измерими резултати от проекта – брой облагодетелствано население, брой обучени лица, км. ремонтиран път, кв.м. ремонтирани сгради, Kw/h икономия на енергия и др. | Статус на проекта – приключен, в процес на изпълнение | Съответствие с Актуализирания общинскаи план за развитие 2007-2013г.– приоритет, цел | № на Заповед за екип за разработване и управление на проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | № на договора за безвъзмездна финансова помощ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорно лице за съхранение на проектното досие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | „Реконструкция на открити детски площадки и велоалея в ОДЗ „Света Анна” – град Сапарева баня, област Кюстендил” | Община Сапарева баня | Продължителност на проекта: 50 дни | 9935.23 с ДДС | ПУДООС към МОСВ Национална кампания за чиста околна среда - 2013г.” на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ” | Реконструкция на съществуващите площадки за игра с пясъчници, оформяне на гладка бетонна настилка и монтиране на ударопъглъщаща каучукова настилка около пясъчниците и пързалката. Затревяване на игрище за детски футбол 200 м2 и затревяване на 300 м2 свободни площи. Оформяне на велоалея с дължина 50.8 м. и велосъоръжения – тясна пътека, дълга пътека, слалом, обратен завой, рампа. Изграждане на съоръжение за обучение по безопасност на движението – модел на пътно кръстовище. Изграждане на сцена за изява на децата и организиране на детски празници на открито. Изграждане на система за поливане Зацветяване на цветни лехи. Оборудване на детските площадки със съоръжения за игра Изграждане на скален кът и пътека за плоскостъпие. | Изпратен с придружит. Писмо с изх. №357/15.02.2013г. Писмо за одобрение с изх.№ЧОС-132206/02.04.2013г. Одобрен и изпълнен | Приоритет 3 - Обновяване и изграждане на модерна техническа и социална инфраструктура Специфична цел 1: Подобряване на обществената и социална инфраструктура Мярка 1. Подобряване на образователна и културна инфраструктура | Лидия Йовева |
| 2. | «Трансгранично партньорство за ефективно използване на възобновяемите източници на енергия в общините Сапарева баня, България и Старо Нагоричане, БЮР Македония» | Гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня Община Старо Нагоричане, Македония | Продължителност на проекта: 18 месеца. | 311 195.06 евро с вкл. ДДС | Програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония CCI Номер 2007CB16IPO007, | С настоящия проект се предвижда изграждането на фотоволтаична централа до 30 kw на покрива на ОДЗ "Св. Анна", в УПИ XI, кв. 27, гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня". Предвижда се монтирането на 135 бр. фотоволтаични панелаTSM-PC05 на Trinasolar с размери 1650х992х46 см. | Рег. №2007CB16IPO007-2012-3-41-BG Входиран на 04.03.2013г./ 14.02 часа Проектът попада в списъка на резервите. | Приоритет V: Опазване на околна среда, биоразнообразието и екологосъобразно управление на природните ресурси Специфична цел 3: Енергийна ефективност и въвеждане използването на ВЕИ | Г. Кирилова – експерт „Програми и проекти” |
| 3. | Е-ПОДЕМ | Община Сапарева баня |  |  | Проект на НСОРБ финансиран по ОП “Техническа помощ” | С настоящия проект се предвижда: 1. Осигуряване и внедряване на софтуер за управление на европейски проекти 2. Доставка на офис-техника за ефектива работа на системата 3. Обучение на двама общински експерти за работа със софтуера | Подадени документи за включване в проекта на 12.03.2013 г. | Приоритет ІV: Развитие на човешкия капитал, образованието, културата и подобряване на социалните, здравни и административни услуги Специфична цел 4. Подобряване капацитета на администрацията и предлаганите услуги | Михаела Динева – ДД “АПО” Г. Кирилова - експерт „Програми и проекти” |
| 4. | Go Local: Kъм устойчиво градско развитие |  |  |  | Проектът е финансиран от Европейската комисия НСОРБ е партньор по проекта | Крайната цел на проекта е създаване на партньорска мрежа за обмен на информация, добри практики и оценка на прилагането на политиките в областта на устойчивото развитие на местно ниво, както и обучение на експерти | Изпратена е Декларация за участие в проекта на 8.03.2013 г. | Приоритет ІV: Развитие на човешкия капитал, образованието, културата и подобряване на социалните, здравни и административни услуги Специфична цел 4. Подобряване капацитета на администрацията и предлаганите услуги | Михаела Динева – ДД “АПО” Г. Кирилова - експерт „Програми и проекти” |
| 5. | „Община Сапарева баня – по-ефектвни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане” | Гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня | Продължителност на проекта: 9 месеца. | 70 530.85 лева с ДДС | Оперативна програма „Административен капацитет” Приоритетна ос І „Добро управление” Подприоритет1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” | Обща цел: Реализиране на ефективни политики за развитие на общината и подкрепа при разработване на стратегически планови документи на местно ниво. Основни дейности: - Анализ и разработване на стратегически документи за община Сапарева баня. - Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики. - Провеждане на съпътстващо обучение на служителите в общинската администрация. | Вх.№ 13-13-53/09.04.2013г. Проектът е одобрен. Подписан договор №13-13-53/31.10.2013г. Изпълнен. | Приоритет ІV: Развитие на човешкия капитал, образованието, културата и подобряване на социалните, здравни и административни услуги Специфична цел 4. Подобряване капацитета на администрацията и предлаганите услуги | Г. Кирилова – експерт „Програми и проекти” |
| 6. | Стимулиране на гражданската активност при използване на е-услуги сред населението на община Сапарева баня Водеща организация : НЧ „Просветен лъч” гр. Сапарева баня Проектни партньори : Общинска администрация Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев” гр. Сапарева баня | Гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня | Продължителност на проекта: 5 месеца.-01.06.2013г.-31.10.2013г. | Обща стойност на проекта: 4956 лв. 4126лв. – финансиране от Програма Глобални библиотеки Собствен принос: 220 лв. паричен принос 610 лв. непаричен принос | Програма „Глобални библиотеки-България Грантова схема за финансиране на иновативни проекти - 2013 | Цел: Популяризиране и стимулиране използването на електронни услуги сред местното население на община Сапарева баня чрез използване на интернет технологиите Основни дейности: Изготвяне на концепция за сайт, в който да се предлагат електронни библиотечни услуги и информация за местната общност Обучение на 10 деца на възраст от 12 до 18 години за работа с приложен софтуер Изработка на уеб сайт Информационна кампания | Одобрен. Период на изпълнение - 01.06.2013г.-31.10.2013г Изпълнен.. | Приоритет ІV: Развитие на човешкия капитал, образованието, културата и подобряване на социалните, здравни и административни услуги Специфична цел 1: Подобряване на образованието | Ръководител проект Йорданка Нешева Кординатор за община Сапарева баня - Михаела Динева – ДД “АПО” |
| 7 | „Реконструкция и основен ремонт на улици в гр.Сапарева баня и с. Сапарево, община Сапарева баня” | Гр.Сапарева баня, с. Сапарево, община Сапарева баня | 17 месеца | 1 954 799,95 лева без ДДС 2 345 759,94 лв с ДДС | Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 322-Обновявавене и развитие на населените места | Предвижда се реконструкция и основен ремонт на съществуващи улици в гр. Сапарева баня – ул. Малина, ул. Детелина, ул. Ягода, , ул. В. Априлов, ул. Баба Тонка, ул. В. Коларов, ул. Хан Омуртаг, ул.Васил Петлешков, ул.Стоил Косовски, ул. Фенерка, ул. Плиска, ул. Н. Вапцаров, ул. Чавдар Войвода, ул. Иглика, ул. Лоза, ул. Опълченска, ул. Бачо Киро по плана на гр. Сапарева баня и ул. Лакатъца, ул. С.Караджа,ул. Вихра, ул. Пролет по плана на гр. Сапарева баня – кв. Гюргево, ул. П. Яворов и ул. Венелин и ул. Христо Ботев в с. Сапарево. | УРН 392515 Идент. № 10/322/01021 Входиран на 09.09.2013г. Неодобрен. | Приоритет 3 - Обновяване и изграждане на модерна техническа и социална инфраструктура Цел 2. Подобряване на водоснабдяване и канализация, улична мрежа и пътна инфраструктура. Мярка .2. Подобряване на улична мрежа – Ремонт и доизграждане на улична мрежа в Сапарева баня и с. Сапарево. | Инж. Е. Нешева – ДД „АГ и КС” |
| 8 | „Път ІV-62084 Сапарева баня – Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20” | Гр.Сапарева баня, с.Паничище, община Сапарева баня | 17 месеца Срок за изпълнение: 15.07.2015г. | 5 720 074,93 лв без ДДС 6 846 089,92 лева с ДДС | Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 321-Основни услуги за населението и икономиката в селските райони | Цел: подобряване на пътна инфраструктура.Реконструкция и рехабилитация на „Път ІV-62084 Сапарева баня – Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20” | УРН 392515 Идент. № 10/321/01442 Входиран на 09.09.2013г. Одобрен за финансиране. Договор №10/321/01442/12.12.2013г. Одобрено финансиране: 5414 763,48лв. Изпълнен. | Приоритет 3 - Обновяване и изграждане на модерна техническа и социална инфраструктура . Цел 2. Подобряване на водоснабдяване и канализация, улична мрежа и пътна инфраструктура. Мярка 3..Подобряване на пътна инфраструктура – Реконструкция на ІV класен път Сапарвеа баня – Паничище. | Инж. Е. Нешева – ДД „АГ и КС” |
| 9 | „Изграждане на сграда за експониране на археологическото и етнографско наследство в гр. Сапарева баня | Гр. Сапарева баня, община Сапарева баня | 18 месеца Срок за изпълнение: 15.07.2015г. | 390 825,80 лева без ДДС 468 990.96 лева с ДДС | Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 313- Насърчаване на туристическите дейности | Проектът предвижда изграждане и обзавеждане на музейна сграда за експониране на археологическото и етнографско наследство в гр. Сапарева баня РЗП 409,80 кв.м. Цел: изграждане на качествена туристическа музейна инфраструктура за културно-исторически и образователен туризъм, както и ориентиране нва туристическите дейности към културно-исторически ценности. | УРН 392515 Идент. № 10/313/00272 Входиран на 12.09.2013г. Одобрен за финансиране. Договор №10/313/00272/19.12.2013г. Одобрено финансиране: 390 3 36,53 лв. Изпълнен. | Приоритет 1: Устойчиво развитие на туризма Специфична цел 1. „Подобряване на условията за туризъм” Мярка 1. „Изграждане и подобряване на туристическа инфраструктура” | Инж. Е. Нешева – ДД „АГ и КС” |
| 10 | „Изграждане на екопътека от храм «Успение Богородично» гр.Сапарева баня - параклис «Успение Пресвета Богородица» с. Овчарци», община Сапарева баня» | С. Овчарци, Гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня | 18 месеца | 258 314,57 лв без ДДС 309 977,48 лв с ДДС | Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 313- Насърчаване на туристическите дейности | Проектът предвижда изграждане на екопътека в землището на гр. Сапарева баня и с. Овчарци с обща дължина 1171.41 м. Предвижда се извършването на следните СМр дейности: 1. Извършвмане на земни работи. 2. Полагане на настилка от трошен камък и естествен камък. 3. Оборудване на екопътеката- монтиране на : 5 броя дървени беседки, 5 броя монолитни барбекюта, 8 броя дървени пейки; 8 броя монолитни кошове за отпадъци, 4 броя декоративни дървени мостове, 5 броя информационни туристически табла, 4 броя дървени перголи, 520 м дървен предпазен парапет Цел: изграждане на качествена туристическа инфраструктура за алтернативни форми на туризъм, както и ориентиране на туристическите дейности към екологичните, социални и морални ценности. | УРН 392515 Идент. № 10/313/00333 Входиран на 23.09.2013г 401 286,64 лв. без ДДС Одобрен,но прекъснат за изпълнение. | Приоритет 1: Устойчиво развитие на туризма Специфична цел 1. „Подобряване на условията за туризъм” Мярка 1. „Изграждане и подобряване на туристическа инфраструктура” | Инж. Е. Нешева – ДД „АГ и КС” |
| 11 | „Изграждане на екопътека с. Овчарци-параклис „Успение Пресвета Богородица”, с. Овчарци, община Сапарева баня. | С. Овчарци, Община Сапарева баня | 18 месеца | 194 549,23 лв без ДДС 208 403,08 лв с ДДС | Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 313- Насърчаване на туристическите дейности | Проектът предвижда изграждане на екопътека в землището на с. Овчарци с обща дължина 1194.79м. Предвижда се извършването на следните СМр дейности: 1. Извършвмане на земни работи. 2. Полагане на настилка от трошен камък и естествен камък. 3. Оборудване на екопътеката- монтиране на : 6 броя дървени беседки, 6 броя монолитни барбекюта, 10 броя дървени пейки; 10 броя монолитни кошове за отпадъци, 1 брой декоративен дървен мост, 6 броя информационни туристически табла, 3 броя дървени перголи, 480 м дървен предпазен парапет. Цел: изграждане на качествена туристическа инфраструктура за алтернативни форми на туризъм, както и ориентиране на туристическите дейности към екологичните, социални и морални ценности. | УРН 392515 Идент. № 10/313/00334 Входиран на 23.09.2013г. Неодобрен. | Приоритет 1: Устойчиво развитие на туризма Специфична цел 1. „Подобряване на условията за туризъм” Мярка 1. „Изграждане и подобряване на туристическа инфраструктура” | Инж. Е. Нешева – ДД „АГ и КС” |
| 12 | „Изграждане на екопътека с. Овчарци -Ресиловски манастир «Успение Богородично», с. Ресилово, община Сапарева баня» | С. Овчарци, с. Ресилово, община Сапарева баня | 18 месеца | 359 343,91 без ДДС 431 212,69 с ДДС | Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 313- Насърчаване на туристическите дейности | Цел: изграждане на качествена туристическа инфраструктура за алтернативни форми на туризъм, както и ориентиране на туристическите дейности към екологичните, социални и морални ценности. Проектът предвижда изграждане на екопътека в землището на с. Ресилово и с. Овчарци с обща дължина 1 815.88 м. Предвижда се извършването на следните СМр дейности: 1. Извършвмане на земни работи. 2. Полагане на настилка от трошен камък и естествен камък. 3. Оборудване на екопътеката- монтиране на : 6 броя дървени беседки, 6 броя монолитни барбекюта, 10 броя дървени пейки; 10 броя монолитни кошове за отпадъци, 6 броя декоративни дървени мостове, 7 броя информационни туристически табла, 5 броя дървени перголи, 390 м дървен предпазен парапет. | УРН 392515 Идент. № 10/313/00335 Входиран на 23.09.2013г Неодобрен. | Приоритет 1: Устойчиво развитие на туризма Специфична цел 1. „Подобряване на условията за туризъм” Мярка 1. „Изграждане и подобряване на туристическа инфраструктура” | Инж. Е. Нешева – ДД „АГ и КС” |
| 13. | „Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води от канализационната система на с.Ресилово, общ. сАпарева баня“ | с. Ресилово, община Сапарева баня | 12 месеца | 1 933 399,80лв. без ДДС 2 320 079,76 с ДДС | Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони | Общата цел на проекта „Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води от канализационната система на с.Ресилово, общ. сАпарева баня“ е подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Основна цел на проекта е включване на по-голяма част от населението към канализационната мрежа и съответно отвеждане и пречистване на по-голям процент от отпадъчната вода. В резултат от това след изграждането на ПСОВ с. Ресилово, ще се подобри екологичната обстановка в района, съответно и социално – икономическото развитие. Дейност 1: „Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води от канализационната система на с.Ресилово, общ. сАпарева баня“ Дейност 2: Консултанстки услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта Дейност 3: Строителен надзор Очаквани резултати: Изградена ПСОВ, пречистени отпадни води съгласно нормативните изисквания, подобрен достъп до основни услуги за населението. Опазена околна среда и биологично разнообразие в с. Ресилово, общ. Сапарева баня. Технологичната схема на пречистването включва механично и биологично пречистване и дезинфекция на отпадъчната вода, както и аеробна стабилизация на утайките. | УРН 392515 Идент. № 10/321/01687 Входиран на 06.12.2013г Неодобрен. | Приоритет 3 - Обновяване и изграждане на модерна техническа и социална инфраструктура Цел 2. Подобряване на водоснабдяване и канализация, улична мрежа и пътна инфраструктура. Мярка .1.Водоснабдяване и канализация | Инж. Е. Нешева – ДД „АГ и КС” |

10.01.2014г.

Изготвил:

Г. Кирилова – мл.експерт „Програми и проекти”

Съгласувал:

Инж. Р. Георгиева – Зам.Кмет