Приложение 7

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА УСЛУГА

1. ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА: „Осъществяване и мониторинг, в това число отчитане на дейностите по време на реализацията на проект „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9512 м на с. Ресилово, Община Сапарева баня“, финансиран по договор 10/321/00195 от 26.10.2010 за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, пощенски код 2650, ул. „Германея” №1, тел. 0707 23378, Факс: 0701 47918, електронна поща:  sap_oba@abv.bg

- ОСНОВНИ ИЗХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Община Сапарева баня е разположена в Югозападна България, Кюстендилска  област, като общинският център град Сапарева баня се намира 75 км. югозападно от столицата София.

Община Сапарева баня осъществява транспортна връзка със съседните общини и останалата част от страната чрез направлението Самоков –Дупница, където се свързва с международен транспортен коридор №4.

Общата територия е 180,8 кв.км., и се формира от 5 населени места.

Сред основните природни ресурси на територията на общината са геотермалните води, горския фонд, няколко защитени територии и част от Национален Парк “Рила”.

Населението на общината е концентрирано в общинския център Сапарева баня, което се отразява и на предоставянето на социални услуги в сферата на здравеопазването, образованието, културата, комуникациите.

Общината се развива като център на дърводобивната и дървопреработващата промишленост, балнеологията. Природните ресурси – геотермални води, запазени екологично чисти планински и горски масиви са предпоставка за развитие на туристическия сектор.

Общината ясно е дефинирала тенденциите в общата политика за развитие на – туризма, подобряване на социалната и техническа инфраструктура, създаване на условия за реализация инвестиционния потенциал на общината, настройване на професионалното образование и подготовка спрямо бъдещите очаквания за развитие и необходимостите на пазара на труда.

Община Сапарева баня подписа договор за финансова помощ № 10/321/00195 на 26.10.2010 за изпълнение на проект „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9512 м на с. Ресилово, Община Сапарева баня“. Проектът се финансира по договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Основните дейности от проекта са:

- „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9512 м на с. Ресилово, Община Сапарева баня“;

- Упражняване на строителен надзор за обекта;

- Въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване.

За осъществяването и мониторинг, в това число отчитане на дейностите по време на реализацията на проект „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9512 м на с. Ресилово, Община Сапарева баня“ Община Сапарева баня ще предостави избрания изпълнител следните изходни данни и информация:

  - Договор за безвъзмездна финансова помощ и подписани анекси към него.

  - Документация по проведени обществени поръчки по проекта, включително сключени договори и кореспонденция с ДФ „Земеделие“ за осъществен контрол по провеждане на поръчките;

  - Инвестиционен проект за обект „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9512 м на с. Ресилово, Община Сапарева баня“ и други документи

  - Документация във връзка с искане за авансово плащане и получаване на средствата по искането;

  - Финансови документи във връзка с направени разходи  по проекта, включително актове за установяване на извършени строителни работи;

  - Документация на строителния надзор, съставена за обекта;

  - Друга документация, във връзка с изпълнението на проекта като например. кореспонденция с изпълнителите и др.

- ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА

Консултантът, избран за изпълнител следва да извърши следните услуги:

4.1 Подпомагане на Възложителя при осъществяване (изпълнение) на проект „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9512 м на с. Ресилово, Община Сапарева баня“, финансиран по договор 10/321/00195 от 26.10.2010 за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“ съгласно изискванията на НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

  - Мониторинг върху изпълнението на проекта, вкл. докладване на констатирани нередности и пропуски в документацията по проекта

  - Подготовка на искания за финансиране на разходи за ДДС към заявки за плащания;

  - Подготовка и съдействие при подаване заявки за плащания, вкл. заявка за окончателно плащане по проекта;

  - При необходимост, подготовка и съдействие при подаване на заявка за безлихвен заем.

  - При необходимост, подготовка и съдействие при подаване на форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони  от Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013г.

5. Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 43904,00 лева без ДДС.

Недопустимо е:

- разделянето на поръчката на отделни елементи, съответно подаването на оферта само за отделни дейности;

- надхвърляне на максималната стойност на поръчката. Такава оферта ще се счита за изготвена в противоречие с обявените от Възложителя в поканата условия и няма да бъде оценявана.

6. Срок на договора: Срокът на договора започва да тече от датата на подписване на договора от страните и изтича с датата на одобрение на окончателния доклад по договор за финансова помощ № 10/321/00195 на 26.10.2010 за изпълнение на проект „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9512 м на с. Ресилово, Община Сапарева баня“.

Срокът за изготвяне и предаване на Възложителя на документи, които са част от изпълнението на услугата е 7 дни от датата на подаване на изходната информация от страна на Възложителя на Изпълнителя за изпълнение на съответната задача.

Срокът за нанасяне на корекции върху предоставени от Изпълнителя документи, във връзка с изпълнение на услугата, по искане от страна на Разплащателна агенция при ДФ „Земеделие“ се определя с писмо от Възложителя.

7. Място на изпълнение на предмета на договора: Място на изпълнение на поръчката – Република България, Община Сапарева баня, както и офисите на изпълнителя.

8. Резултати, които трябва да постигне изпълнителят:

Основният резултат, който трябва да постигне изпълнителят по този договор, е предоставяне качествена консултантска услуга в помощ на служителите на Община Сапарева баня, при изпълнението и мониторинга (в това число отчитане на дейностите) по време на реализацията на проект „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9512 м на с. Ресилово, Община Сапарева баня“, финансиран по договор 10/321/00195 от 26.10.2010 за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

9. Изисквания за съдържанието на офертите

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените към поканата образци. Офертата задължително съдържа:

9.1. Данни за лицето, което прави предложението – Административни и юридически сведения - образец №1;

9.2. Копие от  документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или Удостоверение за актуално състояние;

9.3. Техническа оферта и срок на нейната валидност – Образец № 2;

Оферти на участници, които не отговарят на посочените изисквания, и не отразяват изцяло нормативната база и изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие.

9.4. Ценова оферта - Образец №3, поставена в отделен, запечатан непрозрачен плик, който от своя страна се поставя в общия плик за представяне на офертата;

9.5. Справка – Образец № 4 за нетните приходи от услуги и нетните приходи от консултантски услуги за предходните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.) и отчет за приходите и разходите и Баланс за предходните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.) и/или декларация, че същите са публикувани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията;

Участникът трябва да е реализирал нетни приходи от услуги за последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), не по-малко от 80 000 (осемдесет хиляди) лева без ДДС и нетни приходи от консултантски услуги не по-малко от 60 000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС.

9.6 Списък - Образец № 5 с изпълнени от Участника договори с предмет, сходен с предмета на поръчката (предоставяне на консултантски услуги по управление на проекти,  финансирани по програми финансирани от ЕС и др. източници на финансиране) за последните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.), приключили към датата на подаване на офертата, придружен от препоръки за добро изпълнение с посочена начална и крайна дата, възложител и данни за контакт с възложителя, стойност и източник на финансиране и/или договор и приемно-предавателен протокол;

Участникът трябва да е изпълнил за предходните 3 (три) години (2009г., 2010г. и 2011г.) договори със сходен предмет (предоставяне на консултантски услуги по управление на проекти,  финансирани по програми финансирани от ЕС и др. източници на финансиране) на стойност поне 40 000 (тридесет и две хиляди и петстотин) лева без ДДС.

9.7. Автобиографии на ключовите експерти, предложени от участника - Образец №6;

Участникът трябва да предложи минимум:

- 1 ключов експерт „Ръководител на проекта“, диплома за висше образование с минимална образователна степен „Бакалавър“ по „Икономика, управление, финанси и др. подходящо“ с общ професионален опит - 6 години и специфичен професионален опит като ръководител/координатор на проекти, финансирани от ЕС – 5 години; Отлично познаване на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.; Опит в работа в екип; Способност да анализира и да работи бързо под напрежение;  Комуникативни и организационни умения; Целево ориентиран; Способен да влага творчество и да решава проблеми; Отлична компютърна грамотност.

- 1 ключов експерт „Координатор на проекта“, диплома за висше образование с минимална образователна степен „Бакалавър“ по „Икономика, управление, финанси и др. подходящо“ с общ професионален опит - 2 години и специфичен професионален опит като координатор/асистент на проекти, финансирани от ЕС – 1 година; Отлично познаване на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.; Опит в работа в екип; Способност да анализира и да работи бързо под напрежение;  Комуникативни и организационни умения; Целево ориентиран; Способен да влага творчество и да решава проблеми; Отлична компютърна грамотност.

- 1 ключов експерт „Финансист“, с диплома за висше образование с минимална образователна степен „Магистър“ по „Счетоводство“ с общ професионален опит като счетоводител - 10 години и специфичен професионален опит като счетоводител на проекти, финансирани от ЕС – 5 години; Отлично познаване на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.; Опит в работа в екип; Способност да анализира и да работи бързо под напрежение; Комуникативни и организационни умения; Целево ориентиран; Способен да да решава проблеми; Отлична компютърна грамотност.

10. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаването им.

11. Методика оценка на офертите

След проверка на съответствието на офертите с посочените по-горе минимални изисквания, длъжностните лица пристъпват към извършване на комплексна оценка по критерий „икономически най-изгодна оферта”. Оценката на офертите се извършва на два етапа, като най-напред се изчислява техническата оценка, а след това финансовата.

11. 1. Критерий за определяне на изпълнител – икономическа най-изгодна оферта.

11.2. Показатели за оценяване:

(П1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническото задание – експертна оценка.

(П2) Предложена от участника цена в лева без ДДС.

Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата:

(КО) = (П1)+ (П2);

КО има максимална стойност 100 точки.

На първо място се класира участникът събрал най-много точки КО.

11.3. Относителни тегла на показателите за оценяване:

(П1) = 70 %

(П2) = 30 %

11.4. Указания за определяне на оценката по всеки показател:

11.4.1. (П1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката (максимум 60 точки)

По този показател ще се извършва оценка на съответствието на предложеното от участника, подробно описание на организацията и методологията на работа с указанията на Възложителя, съобразно целите и дейностите на поръчката и изискванията, изложени в Техническото задание, и изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013.

Точките по този показател се разпределят както следва:

(П1) = (Обосновка на участника) + (Стратегия на участника)

П1  = (П 1.1 +  П 1.2) х 70

60

| Организация и методология |  |
| --- | --- |
| Обосновка на участника (П 1.1) | До 20 т |
| - Разбирането на участника на изискванията на Възложителя, заложени в Техническото задание | до 5 т. |
| - Описание на ключовите моменти/основните въпроси, свързани с постигането на целите на този договор и очакваните резултати | до 5 т. |
| - Детайлна идентификация потенциални предпоставки (допускания) и рискове, които могат да възникнат | до 5 т. |
| - Обяснение на индентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора | до 5 т. |

| Стратегия на участника (П 1.2) | До 40 т |
| --- | --- |
| - Описание на предлагания подход, методи и инструменти за изпълнение на услугата | до 5 т. х 2 |
| - Описание на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и мерките за вътрешен контрол, които Изпълнителят ще изпълнява | до 5 т. х 2 |
| - Списък и описание на дейностите, необходими за постигане целите на поръчката и на изискванията на Техническото задание | до 5 т. х 2 |
| - Описание на очакваните резултати от услугата и на начина за постигането им | до 5 т. |
| - Съответствие на разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите | до 5 т. |

В зависимост от тежестта относно настоящата обществена поръчка и важността на отделните части от двата елемента на Техническото предложение те не се умножават или се умножашат по 2.

Частите с най-висока тежест се умножават по 2, а частите с най-малка тежест не се умножават.

- Точките по показател П1 ще се бъдат присъждани по следния начин:

оценка 5 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията на възложителя от техническото задание и изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013, добрите професионални практики и методиката за оценка и са съобразени с предмета на поръчката. Освен това такова предложение е разработено по начин, от който е видно, че Участникът предлага ниво на изпълнение на предмета на поръчката над минимално изисканото чрез техническото задание;

оценка 3 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията на възложителя от техническото задание и изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 и методиката за оценка и са съобразени с предмета на поръчката, но съдържат несъществени непълноти. Това са тези предложения, които са разработени в пълно съответствие с изискванията, посочени в заданието, действащото законодателство в областта на управлението на проекти, но съдържат незначителни/несъществени непълноти;

* Несъществени/Незначителни са тези непълноти в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни.

* Съществени/Значителни са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническото задание, изискванията на Програмата за ПРСР 2007 - 2013 или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

оценка 1 точка – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията на възложителя от техническото задание, изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 и методиката за оценка и предмета на поръчката, но не са достатъчно конкретни или не са подробно описани, предвид разписаните в техническото задание изисквания за начина на написване на техническата оферта (нейното съдържание) и/или са общо/схематично написани или в тези предложения са установени части от офертата, насочени за други договори, които не са предмет на тази обществена поръчка или предложенията са общи и могат да се отнесат към управлението на друг проект;

11.2. (П 2) Ценово предложение за изпълнение на поръчката (максимум 30 т.)

Този показател се изчислява по следната формула:

П  2 = Цмин х 30, където

Цх

Цмин е най-ниската предложена цена;

Цх е цената, предложена от съответния участник.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА, ПОСОЧЕНИ И В ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ, И ТОЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ОЦЕНКИТЕ:

Всеки участник следва да представи част от техническата си оферта, озаглавена „Организация и методология” съгласно образеца (Приложение № 2а - Техническата Оферта/Техническо предложение) от документацията.

В тази част, която подлежи на оценка съгласно Методиката за оценка на офертите от документацията, всеки участник следва да разпише подробно описание на начина, по който възнамерява да извърши поръчката.

Съгласно изискванията на Възложителя тази част от офертата следва да бъде разделена на:

- Обосновка на участника;

- Стратегия на участника;

Изискванията на Възложителя при разработването на офертата, в частта й - „Организация и методология”, както и точни указания за определянето на оценките, като се има предвид скалата от 0 до 5 точки са посочени по-долу:

Обосновка на участника

- Разбирането на участника на изискванията на Възложителя заложени в Техническото задание – в тази част на офертата всеки участник трябва да представи своето разбиране относно предмета на поръчката по същество, с което да убеди Възложителя, че разбира същността и изискванията на поръчката; при необходимост, може да предложи изпълнение на дейност, която не е включена в заданието, но без която, според участника, няма да се постигнат очакваните резултати;

- Описание на основните въпроси (ключовите моменти), свързани с постигането на целите на договора – участникът следва подробно да опише най-важните въпроси (ключовите моменти) от изпълнението на поръчката във връзка с постигане целите на договора. Освен това всеки участник следва да разпише своите действия във връзка с тези въпроси, които са от съществено значение за изпълнението на договора;

- Идентификация на всички потенциални предпоставки (допускания) и рискове, които могат да възникнат – всеки участник следва да определи всички потенциални предпоставки (допускания) и рискове, които според него могат да възникнат при изпълнението на договора;

- Обяснение на определените потенциални предпоставки (допускания), оказващи влияние върху изпълнението на договора – всеки участник следва да разпише подробно предпоставките и условията, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора. Обяснение на определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, следва да се обхванат възможно най-много на брой съответни рискове, съобразени с направените допускания, както и да се предложи стратегия за управление на рисковете и мерки за намаляване на вероятността от тяхното настъпване.

Стратегия на участника

- Описание на предлагания подход, методи и инструменти за изпълнение на услугата - всеки участник следва да разпише всеобхватно подхода, който е избрал и който ще прилага при евентуалното му избиране за изпълнител на поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и адекватен на предмета на поръчката. Предложените методи и инструменти трябва да са конкретни и подходящи за изпълнението предмета на поръчката ;

- Описание на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя - всеки участник следва да опише начина, по който ще управлява изпълнението на договора с Възложителя с оглед постигане на целите и резултатите от договора, както и  вътрешния контрол, който Изпълнителят ще упражнява - всеки участник следва да предложи механизъм за вътрешен контрол, който като евентуален изпълнител, ще упражнява по време на реализирането на договора с цел успешното изпълнение на всички предвидени дейности и постигане на очакваните резултати;

- Списък и описание на дейностите, необходими за постигане целите на договора и на изискванията на Техническото задание - всеки участник следва да опише подробно всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание. При необходимост, може да предложи изпълнение на дейности, които не са включени в заданието, но без които, според участника, няма да се постигнат очакваните резултати;

- Описание на очакваните резултати от услугата и на начина за постигането им – всеки участник трябва да обясни конкретно и ясно какви резултати ще бъдат постигнати в случай, че той бъде избран за Изпълнител и да опише по какъв начин ще постигне тези резултати;

- Съответствие на разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите – всеки участник трябва да обясни по какъв начин ще извърши разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него специалисти, така че успешно да изпълни предмета на поръчката.

Участникът, получил най-висока комплексна оценка КО се класира на първо място.

12. Изисквания за оформяне на офертата:

Документите и данните в офертите се подписват само от лицата с представителни функции или упълномощени за това лица, с представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

Офертата се подава на български език.

13. Окомплектоване и подаване на офертата

Офертата се подава в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес. На плика се записва:

Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осъществяване и мониторинг, в това число отчитане на дейностите по време на реализацията на проект „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9512 м на с. Ресилово, Община Сапарева баня“, финансиран по договор 10/321/00195 от 26.10.2010 за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони„

Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

14. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от Възложителя, по реда на чл. 101г от ЗОП. Пликовете се отварят по реда на тяхното постъпване и се проверява дали съдържат всички необходими документи.

Длъжностните лица разглеждат офертите по реда на тяхното постъпване и ги съпоставя с изискуемите от Възложителя документи. Оценяват се само допуснатите оферти.

Протоколът на длъжностните лица се представя на Възложителя за утвърждаване.

С определения изпълнител се сключва писмен договор. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

15. Място и срок на подаване на офертите

Офертите се подават в деловодството на Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил, ул. "Германея" №1, до 17.00 ч. на 14.09.2012 г.

16. Рискове, свързани с изпълнението на договора:

- финансови рискове,

- рискове по отношение на човешките ресурси,

- възможни рискове по отношение на организацията на работния процес,

- рискове при отпечатване, комплектоване, сканиране и предаване на резултатите от дейността на Възложителя.

- Други рискове, които според Изпълнителят могат да Възникнат.

3а всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.